附件3

自治区级绿色矿山建设实施方案编制提纲

- 前言

一、目标任务

根据国家相关政策、法律、法规的要求及社会的需要结合矿山实际情况进行阐述。

二、方案编制的效力、期限

本方案用于指导矿山的绿色矿山建设、评估和巩固等。

三、方案编制的依据

法律法规、规范性文件、规划、技术标准、技术资料

（如：矿产资源开发利用方案或矿山开采设计、矿山地质环境保护与土地复垦方案等）。

- 矿山基本情况

一、矿山企业基本情况

矿山经济类型、注册资本、法定代表人、现有员工、矿山所处行政区位置、行政隶属、保有资源/储量及服务年限、采矿权设置信息、开采方式、生产规模、开采历史概况、经营状况、有无资源纠纷等。

绿色矿山建设规范的基本条件叙述：相关证照、相关技术报告（如矿产资源开发利用方案或矿山开采设计、矿山地质环境保护与土地复垦方案等)及执行情况。

二、矿山现状

（一）矿区环境。

矿区功能布局是否符合相关规定、矿容矿貌（矿区公路、相关标识、标牌、矿区绿化、美化和主干道硬化）等现状。

（二）资源开发方式。

2.1按照“矿产资源开发利用方案”，目前矿山开采方式和采矿方法，开采工艺技术参数、废石、废渣、弃土的处置情况。

2.2开采技术与装备的先进性、绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输的执行情况。

2.3选矿工艺及产品方案、生产工艺技术的先进性。

2.4 矿山采选技术经济指标。

2.5 矿山地质环境保护与冶理恢复方案执行情况。

2.6 矿山土地复垦方案执行情况。

2.7 环保设施、安全设施、水土保持“三同时”执行情况。

（三）资源综合利用。

3.1 矿山采选生产中共伴生资源的综合利用情况。

3.2 矿山生产“三率”指标。

（四）节能减排。

4.1 矿山生产能耗核算体系建设情况。

4.2 采选能耗现状。

4.3 矿山三废治理现状。

（五）科技创新与数字化矿山。

5.1 科技创新的队伍建设、投入情况、取得的成效。

5.2 矿山在资源管理、采矿生产过程安全监控监测、选矿工艺过程自动化等方面的成绩。

（六）企业管理与企业形象。

6.1 矿山企业管理制度的建立情况。

6.2 企业文化、员工职业健康保护和文化生活情况。

6.3 企业与周边社区构建长效合作机制情况。

6.4 企业对促进矿区周边群众共同发展方面所做出的工作成绩。

三、绿色矿山建设中存在问题

对照国家和自治区新发布的“绿色矿山建设规范”，逐条详细分析企业目前存在的问题。并汇总于表1。

第三章 绿色矿山建设主要任务及建设项目

一、绿色矿山建设主要任务

针对企业目前在绿色矿山建设中存在的问题，对照绿色矿山建设的标准要求，查漏补缺，从矿区环境、资源开发方式、资源

综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象等六个方面，找出解决方案（汇总于表2），列出绿色矿山建设的主要任务。

表1 绿色矿山建设现状评估表

| 序号 | 考核项目 | 指标名称 | 现状情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区环境 | 矿区功能区布局 |  |  |
|  |  | 矿区标识标牌标志达标率 |  |  |
|  |  | 矿区绿化覆盖率 |  |  |
|  |  | 矿区主干道路硬化、环境整洁 |  |  |
|  |  | 矿区水、粉尘、燥音控制 |  |  |
|  |  | 环保设施“三同时”制度执行情况 |  |  |
| 2 | 绿色开发 | 安全设施“三同时”制度执行情况 |  |  |
|  |  | 矿山生产设备、采选方法和生产工艺先进 |  |  |
|  |  | 开采回采率 |  |  |
|  |  | 选矿回收率 |  |  |
|  |  | 矿山地质环境治理恢复情况 |  |  |
|  |  | 矿山土地复垦率 |  |  |
|  |  | 水土保持情况 |  |  |
| 3 | 共伴生矿产资源综合利用 | 共伴生矿产资源综合利用率 |  |  |
| 4 | 节能降耗 | 单位产品能耗 |  |  |
|  |  | 固体废弃物处置率 |  |  |
| 5 | 科技创新与数字化矿山 | 科技投入比例 |  |  |
|  |  | 企业管理信息化系统 |  |  |
|  |  | 安全避险系统 |  |  |
|  |  | 选矿过程自动化 |  |  |
| 6 | 企业文化与企业形象 | 企业诚信 |  |  |
|  |  | 管理制度完备度 |  |  |
|  |  | 职工职业健康与文化 |  |  |
|  |  | 与周边长效合作机制 |  |  |
|  |  | 共同发展机制 |  |  |

注：表1中指标名称项可根据实际情况增减。

二、建设项目（工程）

根据上述绿色矿山建设的主要任务，提出企业须配套实施的具体建设项目（工程），工作内容、工程量、分步完成的时间及验收时间。

表2 绿色矿山建设任务汇总表

| 序号 | 考核项目 | 指标名称 | 存在问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区环境 | 矿区功能区布局 |  |  |
|  |  | 矿区标识标牌标志达标率 |  |  |
|  |  | 矿区绿化覆盖率 |  |  |
|  |  | 矿区主干道路硬化、环境整洁 |  |  |
|  |  | 矿区水、粉尘、噪音控制 |  |  |
|  |  | 环保设施“三同时”制度执行情况 |  |  |
| 2 | 绿色开发 | 安全设施“三同时”制度执行情况 |  |  |
|  |  | 矿山生产设备、采选方法和生产工艺先进 |  |  |
|  |  | 开采回采率 |  |  |
|  |  | 选矿回收率 |  |  |
|  |  | 矿山地质环境治理恢复情况 |  |  |
|  |  | 矿山土地复垦率 |  |  |
|  |  | 水土保持情况 |  |  |
| 3 | 共伴生矿产资源综合利用 | 共伴生矿产资源综合利用率 |  |  |
| 4 | 节能降耗 | 单位产品能耗 |  |  |
|  |  | 固体废弃物处置率 |  |  |
| 5 | 科技创新与数字化矿山 | 科技投入比例 |  |  |
|  |  | 企业管理信息化系统 |  |  |
|  |  | 安全避险系统 |  |  |
|  |  | 选矿过程自动化 |  |  |
| 6 | 企业文化与企业形象 | 企业诚信 |  |  |
|  |  | 管理制度完备度 |  |  |
|  |  | 职工职业健康与文化 |  |  |
|  |  | 与周边长效合作机制 |  |  |
|  |  | 共同发展机制 |  |  |

注：表2中存在问题的指标名称项可根据实际情况增减。

建设工程按表3汇总。

三、工作部署

绿色矿山建设时间安排、具体工作、工程推进进度、完成自评报告编制时间及提交评估时间。

表3 绿色矿山建设项目（工程）汇总表

| 序号 | 考核项目 | 工程名称 | 工程量 | 预期指标 | 投资估算 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区环境 |  |  |  |  |  |
| 2 | 绿色开发 |  |  |  |  |  |
| 3 | 共伴生矿产资源综合利用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 节能降耗 |  |  |  |  |  |
| 5 | 科技创新与数字化矿山 |  |  |  |  |  |
| 6 | 企业文化与企业形象 |  |  |  |  |  |

四、效益分析

分析预测绿色矿山建设取得的经济效益、生态效益和社会效益。

第四章 保障措施

一、组织保障措施

成立负责绿色矿山建设的组织机构，落实具体的责任人和承担的相应职责。

二、制度保障措施

根据矿山现有的管理制度，对照绿色矿山建设标准，提出还需要补充完善哪些方面的管理制度。

三、资金保障措施

说明绿色矿山建设资金来源，并说明在资金投入和使用上，建设单位要采取哪些保障措施。

四、技术保障措施

说明在绿色矿山建设过程中，从技术上要采取哪些保障措施。

五、绿色矿山巩固措施

说明在纳入绿色矿山名录库后，如何保持需采取的相应措施（如治理恢复、土地复垦、水土保持等措施）。

附图：

一、绿色矿山建设现状图

二、绿色矿山建设项目（工程）布置图