附件2

浙江省循环经济“991”行动计划重点项目2019年度实施计划表

| 序号 | 企业名称 | 项目 赋码 | 项目名称 | 地区 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 截止申报时已完成投资 （万元） | 投资 完成率 | 2019年计划投资（万元） | 资源环境效益 | 前期工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4626551 | 1066935 |  | 1388052 |  |  |
| 一 | 中央预算内投资项目 |  |  |  |  |  | 539935 | 282472 |  | 296622 |  |  |
| （一）海水淡化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玉环市水资源开发利用有限公司 | 2018-331021-76-01-02903-000 | 玉环市亚海水淡化（一期）抗旱应急工程 | 台州市玉环市 | 2018-2019 | 一期日产3万m3的淡水，其中建设厂房等建筑物按5万m3/d标准设计。本工程场地内设计了16个功能单体，由主车间、办公楼、各种工艺水池等建筑组成，主要功能为亚海水淡化处理（为丁类厂房） | 13000 | 9000 | 69.23% | 5000 | 本项目旨在解决玉环市水资源短缺，确保不发生水荒。项目建成后，新增3万吨/天淡水生产能力 | 在建 |
| 2 | 舟山市鱼山石化工程有限公司 | 2018-330921-46-02-064751-000 | 舟山绿色石化基地海水淡化工程（一期） | 舟山市 | 2017-2019 | 设计总规模18万m³/d，其中膜法海水淡化5套共计7.5万m³/d，热法7套共计10.5万m³/d，预留1套1.5万m³/d膜法海水淡化装置 | 155214 | 62003 | 40.00% | 93211 | 新增海水淡化能力18万吨/日 | 在建 |
| 3 | 东极镇人民政府 | 2017-330903-76-01-085366-000 | 舟山市普陀区东极镇海水淡化工程 | 舟山市普陀区 | 2018-2020 | 东极镇海水淡化工程建设分3个岛实施，在东极庙子湖、青浜、东福山各新建2×150m³/d海水淡化供水工程一座 | 2415 | 460 | 19.00% | 1000 | 新增海水淡化能力900吨/日 | 在建 |
| （二）垃圾处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开化天汇环保能源有限公司 | 2017-330824-44-02-042153-000 | 开化县生活垃圾焚烧发电项目 | 衢州市开化县 | 2018-2019 | 一期工程投资估算为1.96亿元，设计生活垃圾焚烧处理能力300t/d，污泥干化处理能力20t/d，餐厨垃圾处理能力10t/d | 19600 | 10500 | 54.00% | 10800 | 以处理城市生活垃圾为主，兼顾发电为辅，焚烧处理可使城市垃圾的体积减少80%-90%；有利于资源再利用 | 在建 |
| 5 | 台州旺能环保能源有限公司 | 2018-331004-44-02-43043-000 | 台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程 | 台州市路桥区 | 2018-2020 | 建设一条日处理1500吨/日垃圾焚烧生产线。安装2台750吨/天机械炉排炉，2台18MW汽轮发电机组 | 92957 | 41500 | 44.70% | 69700 | 年可处理生活垃圾49.5万吨 | 在建 |
| 6 | 光大环保能源（海盐）有限公司 | 2017-330424-78-01-059444-000 | 海盐绿能环保项目（生活垃圾焚烧发电一期工程） | 嘉兴市海盐县 | 2017-2019 | 新增生活垃圾处理能力800吨/日，配置1台20MW凝汽式汽轮发电机组 | 48000 | 56459 | 118% | 7986 | 新增生活垃圾处理能力800吨/日 | 在建 |
| 7 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 2018-330902-44-02-032808-000 | 舟山市垃圾焚烧发电工程三期扩建项目 | 舟山市 | 2018-2020 | 本工程新建一条600吨/日焚烧线，配置1台12MW的汽轮发电机组，年处理生活垃圾量21.9万吨 | 27000 | 10641 | 40.00% | 16359 | 新建一条600吨/日焚烧线 | 在建 |
| 8 | 青田旺能环保能源有限公司 | 2018-331121-44-02-062076-000 | 青田县生活垃圾焚烧发电BOO项目 | 丽水市青田县 | 2018-2020 | 项目占地面积57亩，新建1台500t/d机械炉排垃圾焚烧炉，配1台12MW凝汽式汽轮发电机组，同时配备烟气净化系统、废水处理系统、灰渣处理系统等环保工程。建设规模为日处理垃圾500吨，综合利用发电装机容量为12MW。年垃圾最大焚烧处理能力为18.25万吨，年发电总量6000万度以上 | 29190 | 13100 | 44.90% | 10000 | 提高青田县生活垃圾处理现状，达到无害化、资源化处理要求，是青田县城市环卫基础设施的重要组成部分，是青田改善生态环境的重点工程 | 在建 |
| （三）污水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 武义县建设局 | 2018-330723-46-01-058338-000 | 武义县第二污水处理厂二期 | 金华市武义县 | 2018-2019 | 新增日处理污水15000吨。项目建成后，污水出水达到一级A排放标准，年减排COD715吨 | 10842 | 1172 | 10.81% | 10842 | 新增日处理污水15000吨，年减排COD715吨 | 在建 |
| 10 | 武义县建设局 | 2017-330723-78-01-003762-001 | 武义县城镇污水收集系统工程（二期） | 金华市武义县 | 2016-2019 | 共改造新增污水管网40公里，其中新增污水管网约35公里 | 13500 | 2375 | 17.59% | 11600 | 新增污水管网35公里 | 在建 |
| 11 | 温岭市东部控股有限公司 | 2017-331081-77-01-33239-000 | 温岭市东部新区北片污水处理厂二期工程 | 台州市温岭市 | 2017-2020 | 占地5950平方米，日处理污水0.98万吨，服务范围为东部新区十三选址以北的规划区域，面积为6.9km2，同时消纳滨海镇5000m3/d的污水 | 2940 | 649 | 22.07% | 1000 | 污水出水达到一级A标准，年减排COD3252.2吨 | 在建 |
| 12 | 湖州南太湖热电有限公司 | 2017-330502-77-03-050292-000 | 污泥无害化处置及利用改扩建工程 | 湖州市吴兴区 | 2017-2018 | 项目主要采用圆盘式干化技术或工艺，购置圆盘干燥机、提升机、输送机、风机、水泵、尾气处理等国产设备。项目建成后形成年产182500吨污泥无害化处置利用的生产能力。形成日处理500吨污泥的生产规模 | 4000 | 3103 | 77.50% | 897 | 对吴兴区内的印染企业污泥实现“减量化、无害化、稳定化、资源化” | 在建（已列2018年度“991”实施计划） |
| 13 | 三门县城市污水处理有限公司 | 2017-31022-48-01-077145-000 | 三门县城市污水处理厂三期工程 | 台州市三门县 | 2017-2020 | 建设4万吨/日，出水达Ⅳ类标准的污水处理工程，三期工程用地为15745平方米 | 16305 | 2650 | 16.00% | 4000 | 建成后污水处理能力4万吨/日，出水达Ⅳ类标准 | 在建 |
| 14 | 湖州南浔城投旧馆污水处理有限公司 | 2017-330503-78-01-043305-000 | 南浔区旧馆污水处理厂新建工程（近期） | 湖州市南浔区 | 2018-2019 | 本工程近期建设污水处理规模为1.5万M3/d。主要内容包括污水处理厂土建、污水处理设备、室外配套设施，并对外侧便道进行提升改建，便道总长约352米，宽7米。污水处理厂近期工程总占地面积约22789平方米（折合34.2亩） | 7676 | 3000 | 39.08% | 7000 | 日处理污水1.5万立方米 | 在建 |
| 15 | 遂昌县污水处理厂 | 2019-331123-77-02-045893-000 | 遂昌县污水处理厂清洁排放工程 | 丽水市遂昌县 | 2019-2020 | 在现有处理规模基础上扩容至2.5万吨/日；污水处理工艺为改良A2/O+高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧氧化（预留）+次氯酸钠消毒处理 | 5528 | 0 | 0 | 4000 | 在现有处理规模基础上扩容至2.5万吨/日 | 预计10月开工建设 |
| 16 | 龙泉市供排水有限责任公司 | 2018-331181-49-01-025569-000 | 龙泉市溪南污水过江管网工程 | 丽水市龙泉市 | 2018-2019 | 泵站改造规模2万吨/日。新建污水压力管道约1014米、供水管道约1370米及改造溪南污水提升泵站一座等 | 800 | 180 | 22.50% | 620 | 泵站改造规模2万吨/日 | 在建 |
| 17 | 海宁紫光水务有限责任公司 | 2016-330481-46-01-004401-000 | 丁桥污水处理厂四期项目 | 嘉兴市海宁市 | 2017-2019 | 新建5万吨/日污水处理厂一座，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放控制标准》（GB18918- 2002）一级A排放标准 | 21470 | 20817 | 96.95% | 8153 | 项目建成后处理能力达到20万吨/日，为海宁中部地区的污水处理提供有效保障 | 在建 |
| （四）资源循环利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 浙江海利环保科技股份有限公司 | 2017-330424-78-01-059444-000 | 年产6.7万吨再生聚酯差别化纤维项目 | 嘉兴市海盐县 | 2016-2019 | 购置全自动卷绕设备、均聚釜、干燥机等国产设备。项目建成后形成年产6.7万吨再生聚酯环保型差别化POY长丝的生产能力，可年回收利用8万吨油壶聚酯瓶。产品可替代原生纺长丝，能广泛使用于服装面料、家纺面料、装饰面料等中高档纺织领域 | 12600 | 10753 | 85.34% | 1808 | 产品具有高效利用再生聚酯资源，建成后可年利用废旧聚酯瓶片6.7万吨，年可节约石油13.4万吨，有利于提高再生资源的综合利用率，促进产业绿色可持续发展 | 在建（已列2016年度“991”实施计划） |
| 19 | 金华市上窑新型墙材有限公司 | 2016-3307-42-03-000773-000 | 年处理10万吨城市污泥无害干化及建设新型墙体材料自动化生产线技改项目 | 金华市 | 2016-2019 | 新增全自动翻抛布料机及重型齿轨、主动式太阳能温室系统，湿污泥料仓，污泥泵送系统、干臭收集系统、自动化控制系统及系统内的设备电缆、等离子除系统等。新建制砖车间、干燥窖、隧道窖，污泥接收池、污泥干化室 | 5000 | 4000 | 80.00% | 1000 | 年处理城市污泥10万吨 | 在建 |
| 20 | 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 2017-330800-26-03-049930-000 | 100kt/a一氯甲烷项目 | 衢州市 | 2017-2019 | 项目采用自我研发的一氯甲烷生产技术，购置反应器、精馏塔、泵等国产设备。建成后形成100kt/a的一氯甲烷产品 | 7098 | 6352 | 89.49% | 746 | 年回收利用副产品氯化氢9.26万吨 | 在建 |
| 21 | 台州福星维尔利环保科技有限公司 | 2017-331000-77-01-09145-000 | 台州市区有机物循环利用中心 | 台州市 | 2018-2019 | 餐厨垃圾处理能力150吨/日，年处理5.4万吨。主要建构物包括生产管理区、运输及作业车辆停车区、沼气利用区、卸料及预处理区、厌氧产沼区、沼渣脱水区、污水处理区等 | 17800 | 8000 | 45.00% | 12000 | 实现餐厨垃圾资源化利用和无害化处置，项目建成后日处理餐厨垃圾150吨/日、废弃油脂10吨/日 | 在建 |
| 22 | 浙江和合环境资源有限公司 | 2017-331004 -42-03-036342-000 | 浙江和合环境资源有限公司资源综合利用一体化示范项目（年13万吨再生铝深加工项目） | 台州市路桥区 | 2017-2020 | 完成综合楼、宿舍楼、生产车间等8幢地上建筑，并购置铝熔炼系统、铸造系统、自动叠锭机器人等，配套环保设备系统、动力能源系统、检测系统等92台（套）设备设施 | 27000 | 15758 | 58.36% | 18900 | 项目达产后可实现年回收利用废旧金属13万吨 | 在建 |
| 二 | 示范试点项目 |  |  |  |  |  | 277033 | 73254 |  | 99987 |  |  |
| 23 | 湖州物资汽车设备更新回收有限公司德清分公司 | 2018-330521-51-03-035779-000 | 报废汽车回收拆解体系建设项目 | 湖州市德清县 | 2018-2019 | 回收拆解报废汽车并对部分车辆零件进行再利用 | 3000 | 1000 | 33% | 2000 | 促进传统汽车拆解企业转型升级，有效降低德清县由于报废汽车堆放的土地资源占用量和环境污染风险 | 在建 |
| 24 | 德清中能环境有限公司 | 2018-330521-42-03-073446 | 日处理1000吨一般污泥干化项目（污泥烘干焚烧项目） | 湖州市德清县 | 2018-2019 | 拟租用中能热电厂区16000平方米厂房，新建日处理1000吨一般污泥干化项目 | 11000 | 3300 | 30% | 7700 | 解决处理印染等企业的污泥问题 | 在建 |
| 25 | 德清旺能生态科技有限公司 | 20183305217702000000 | 垃圾焚烧炉排炉技改工程项目 | 湖州市德清县 | 2018-2020 | 项目分两步实施，先新增单台处理能力为600t/d的具有国际先进水平的机械往复式炉排炉，配置一台12MW的凝汽式汽轮发电机组，预留一条600t/d的焚烧线扩建场地 | 33000 | 9000 | 27% | 5000 | 提高垃圾焚烧发电能力 | 在建 |
| 26 | 光大环保能源（海盐）有限公司 | 2017-330424-44-02-064062-001 | 海盐绿能环保项目餐厨垃圾综合处理项目（一期） | 嘉兴市海盐县 | 2018-2019 | 本项目为餐厨垃圾综合处理一期项目，项目总设计餐厨垃圾处理能力150t/d（含餐厨废弃油脂10t/d）。拟采用分期建设，其中，一期规划处理餐厨垃圾75t/d（含餐厨废弃油脂10t/d） | 6500 | 5926 | 91% | 682 | 项目建成后，可改善和规范海盐县的餐厨垃圾处理，通过采用先进的无害化处置技术，促进餐厨垃圾转变为可利用的资源化物质，提高餐厨垃圾资源化处理率 | 在建 |
| 27 | 浙江嘉源环保科技有限公司 | 2019-330424-42-03-008309-000 | 海盐绿源新材料项目 | 嘉兴市海盐县 | 2019-2020 | 建造厂房7260平方米，购置上料料斗总成、电磁振动给料机、皮带输送机总成、分筛滚笼总成、悬挂除铁器等生产设备，以建筑垃圾（装修垃圾、大件垃圾）、炉渣等为主要材料，经分选、输送、破碎、除铁、筛分、搅拌、成型等工艺，形成年处置10万吨建筑垃圾（装修垃圾、大件垃圾）及20万吨炉渣制造的生产能力 | 4500 | 3600 | 80% | 900 | 项目通过处置城市建筑垃圾、大件垃圾和装修垃圾，生产再生骨料、新型保温温砖、空/实心砖、平侧石等节能环保产品，变废为宝，有利于大大提高城市建筑垃圾资源化利用率 | 在建 |
| 28 | 爱拓环保能源（浙江）有限公司 | 2018-330000-77-03-090188-000 | 造纸废弃物资源综合利用项目 | 嘉兴市海盐县 | 2018-2020 | 新建1×200t/h高温高压循环流化床（CFB）锅炉+1×N50MW凝汽式汽轮发电机组。同时配套建设污泥干化系统、一般工业固废预处理系统、烟气净化处理系统、污水处理系统、灰渣处理系统等环保工程。建成后日处理固废能力为：1800t/d，年处理能力60万吨 | 108000 | 21600 | 20% | 43000 | 建成后可日处理市政污泥670t/d、造纸污泥335t/d、造纸浆渣960t/d、造纸废弃物640t/d，共计2605t/d；可年供电量约3.3亿度，可节约社会标煤量40557吨（当量值） | 在建 |
| 29 | 浙江绿晨环保科技有限公司 | 2018-330424-42-03-010905-000 | 年处置3万吨废矿物油再生利用建设项目 | 嘉兴市海盐县 | 2018-2020 | 项目主要购置矿物油处理设备、焚烧设备、污水处理设备等国产设备，以废矿物油、熔盐等作为原料，经真空溶剂精蒸馏法等技术工艺，建成后，可形成年处置3万吨废矿物油再生利用的生产能力 | 13850 | 4500 | 32% | 4500 | 解决了企业油污收集、贮存、转移、处置问题，确保废矿物油污染物在企业内部得到全面规范控制。有效提高了废矿物油资源化利用率，有利于保护环境，同时具有明显的经济社会效益 | 在建 |
| 30 | 海利废塑回收处理有限公司 | 2018-330424-42-03-036618-000 | 20万吨废旧塑料回收平台建设项目 | 嘉兴市海盐县 | 2018-2020 | 项目通过在江、浙、沪、皖等华东地区重点省市的地级市、区布点设置中转仓库，购置全自动打包机、运输工具、ERP管理软件等设备（系统），回收各类生活中使用后扔弃的废旧塑料瓶（如可乐瓶、矿泉水瓶、油瓶等），建设废旧塑料资源回收体系平台。实现从回收—处理加工—资源化利用生产产品的完整的再生资源循环利用产业链 | 13500 | 5850 | 43% | 1305 | 杜绝回收过程中造成严重的“二次污染”现象，解决、处理回收体系建设区域约30%经垃圾分类后形成的废旧塑料类再生物资，同时解决本厂生产所需再生原料，具有显著的环境效益 | 在建 |
| 31 | 金华雅境再生能源有限公司（市本级） | 2018-330702-78-01-016089-000 | 金华市飞灰（含其它危废）填埋项目 | 金华市 | 2018-2019 | 填埋场总库容40.26万立方米。危险废物填埋规模5000吨/年，生活垃圾固化飞灰填埋规模约31680吨/年 | 9956 | 4900 | 49% | 4400 | 垃圾处理配套设施 | 在建 |
| 32 | 金华市鑫环再生资源有限公司（市本级） | 2017-330700-51-03-078796-000 | 年拆解15万辆报废汽车及资源综合利用项目 | 金华市 | 2018-2020 | 新建厂房、仓库等，配套以升降平台、安全气囊引爆装置、废油回收装置、制冷剂回收装置、废钢破碎加工一体化等设备，本项目投产后年拆解报废汽车15万辆，并配套废钢铁破碎加工、锂离子车用动力电池包拆解、白色家电及废旧手机回收 | 50000 | 7578 | 15% | 20000 | 拆解报废机动车6228辆，回收拆解废旧钢铁处置1.68万吨 | 在建 |
| 33 | 江山伟明餐厨再生资源有限公司（原名：浙江瑞优可餐厨垃圾处理有限公司） | 2018-330881-41-03-015569-000 | 省级餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置示范试点城市-年处理3.6万吨餐厨垃圾集中处理中心项目 | 衢州市江山市 | 2018-2019 | 采用“预处理+湿式厌氧发酵”工艺，建设餐厨垃圾收运、预处理、除臭、厌氧发酵、沼气净化与储存、沼液处理、蒸汽锅炉系统及其配套辅助系统等，建成处理能力可达100吨/日的餐厨垃圾处理厂 | 6000 | 1000 | 20% | 4500 | 解决餐厨垃圾回收处理难的问题，还契合了资源回收利用、循环利用的环保主题，保护环境，实现江山市餐厨垃圾处理的资源化、减量化、无害化 | 在建 |
| 34 | 浙江仙居君业药业有限公司 | 2018-331024-27-03-071478-000 | 仙居君业药业甾体药物全产业链改造提升技改项目—1000吨/年核心原料的生物制造、240吨/年关键中间体和170吨/年原料药的提质增效 | 台州市仙居县 | 2018-2019 | 引进具有国内先进水平的自动化控制、固液体投料控制、真空设备、固液分离/干燥设备、储罐设备、冷凝系统等设备。项目建成后具备年产1000吨核心原料药的生物制造、240吨关键中间体和170吨原料药的生产能力 | 17727 | 5000 | 28.20% | 6000 | 本项目引进高效节能设备，有助于减少能源的利用和相关排放。同时，通过节水、循环措施，提高水资源循环利用水平 | 在建 |
| 三 | 新增项目 |  |  |  |  |  | 3809583 | 711209 |  | 991443 |  |  |
| （一）四节（节能、节水、节地、节材） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 2017-330182-26-03-084830-000 | 年产13000吨超纯氨项目 | 杭州市建德市 | 2018-2020 | 项目总建筑面积2500平方米。购置蒸发罐、精馏塔、成品罐、尾气吸收塔等设备 | 8754 | 2982 | 34.06% | 3300 | 年回收废氨（尾气）1950吨，节约标煤2000吨，实现能源、废气综合利用 | 在建 |
| 36 | 湖州市湖州织里长和热电有限公司 | 2017-330502-44-02-033696 | 湖州市湖州织里长和热电有限公司15MW高温高压机组技改项目 | 湖州市吴兴区 | 2019-2020 | 将现有低参数机组改建为1台高温高压参数100t/h燃煤循环流化床锅炉和1台高温高压参数的B15型、15MW出力的背压式汽轮发电机组，烟气治理采用“低温燃烧、分段燃烧技术+SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器+石灰石/石膏湿法脱硫+湿式静电除尘”工艺 | 7877 | 2876 | 37% | 5036 | 年新增供热240488.4GJ，供电2576.76万kWh，年节约标煤量10290.68吨，年减少CO2排放量2.57万吨、SO2排放量184.47t/a、烟尘排放量38.61t/a、NOx排放量58.63t/a | 在建 |
| 37 | 浙江巨美家科技有限公司 | 2019-330503-30-03-031717-000 | 年产1200万平米绿色环保装饰材料技术改造项目 | 湖州市南浔区 | 2019-2020 | 本项目对新增用地新建和原厂区技改，年产1200万平米绿色环保装饰材料 | 31039 | 3200 | 10% | 10000 | 项目产品为PVC弹性地板，此产品的生产边角料和使用后的报废品都可以回炉再生产。取代传统木地板可节约森林资源 | 在建 |
| 38 | 平湖独山港环保能源科技有限公司 | 2016-330482-44-02-022188-000 | 平湖市独山港公用热电联产项目 | 嘉兴市平湖市 | 2018-2019 | 建设3台180t/h高温高压循环流化床锅炉和5台15MW高温高压抽背式汽轮发电机组 | 69000 | 15000 | 21.70% | 18000 | 提高独山港区能源使用比例 | 在建 |
| 39 | 浙江绍兴三锦石化有限公司 | 2019-330602-26-03-018361-000 | 浙江绍兴三锦石化有限公司丙烷脱氢制丙烯装置能源利用系统节能优化技改项目 | 绍兴市越城区 | 2019-2020 | 拟采用超高速防爆变频调速同步电机替换现有的蒸汽锅炉及汽轮机，实现热泵压缩机的汽改电节能改造，改造后采用高压电机直接驱动热泵压缩机，系统能源利用效率从62%提升至98%以上，具有良好的节能效果。年节能量3万吨标煤（等价值）。实现SO2减排量28.44吨/年，氮氧化物减排量133.05吨/年 | 10096 | 180 | 2% | 1000 | 项目建成后预计每年可以减少SO2排放量28.44吨，氮氧化物的排放量133.05吨 | 项目已备案，预计2019年10月底开工 |
| 40 | 浙江海亮股份有限公司 | 2019-330681-32-03-054334-000 | 浙江海亮股份有限公司年产40万吨铜及铜合金棒材节能减排清洁生产移地改建项目 | 绍兴市诸暨市 | 2019-2021 | 通过对铜合金棒生产过程能耗及排放结构分析，对生产及环保设施工艺创新、装备升级，缩短流程，提高成材率及资源综合利用率，降低能耗、减少排放清洁生产 | 27078 | 9649 | 33% | 12000 | 年节能8234tce，减少炉渣6000吨，节约金属3478吨（铜+锌），铅排放削减0.091t/a，颗粒物排放削减31.487t/a，综合成材率由85%提高到92%，水重复利用率95%以上，生产废水零排放 | 在建 |
| 41 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 2019-330624-34-03-042109-000 | 年产1200万套T型电子膨胀阀焊接工艺改造提升节能项目 | 绍兴市新昌县 | 2019-2020 | 新增8条半自动装配生产线，购置连续式激光焊、全自动衬套压装焊接工作台等设备，形成年产1200万套T型电子膨胀阀的生产能力。项目工艺环保节能，功耗低 | 1571 | 350 | 22% | 900 | 本项目技改后可节电195万度，折合562吨标准煤 | 在建 |
| 42 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 2019-330624-29-03-014725-000 | 浙江中财管道节能技改项目 | 绍兴市新昌县 | 2019-2020 | 购置三轴伺服式机械手、成管自动包装机、热能回收机等国产设备，项目建成后预计综合能耗可降低8%，年可节电220万度 | 1300 | 550 | 42% | 950 | 预计综合能耗可降低8%，全年共计可节约用电约220万度，折合标准煤约634吨，节约用水0.3万吨 | 在建 |
| 43 | 浙江珺纺纺织有限公司 | 2018-330781-17-03-000433-000 | 年产16000万米超强耐磨柔性功能性工装面料产业化项目 | 金华市兰溪市 | 2018-2021 | 项目一期引进国际先进的日本丰田810喷气织机，德国卡尔迈耶浆纱机等节能设备，形成年产16000万米超强耐磨柔性功能性工装面料的生产能力 | 40000 | 19500 | 48.75 | 15000 | 项目运用绿色制造工业流程，绿色环保助剂上浆，生产工业设备采用变频节能技术，达到节能减排和环境保护双赢目的 | 在建 |
| 44 | 横店集团东磁股份有限公司 | 2018-330783-39-03-019771-000 | 年产6万吨高性能永磁铁氧体预烧料生产线技改项目 | 金华市东阳市 | 2018-2020 | 项目采用湿法生产、电子配料以及天然气清洁能源等技术和装备，购置电子配料系统、回转窑、湿法球磨机等设备，以及配套除尘系统等设施设备，形成年产6万吨高性能永磁铁氧体预烧料的生产能力 | 5590 | 2450 | 44% | 3000 | 项目年节约标煤540.47吨，减排粉尘169.731t/a，工业增加值综合能耗（等价）从3.11tce/万元降至1.84tce/万元 | 在建 |
| 45 | 浙江美轩门业有限公司 | 2017-330881-21-03-044907-000 | 年产1万套烤漆门、7万套免漆门、1万m2木饰面板、5000m2橱柜、3000套钢质卫浴门、卫浴柜生产线项目 | 衢州市江山市 | 2017-2019 | 新增土地16.58亩，11000平方米，新购置自动雕刻机、底漆UV机、自动固废处理系统等生产工艺设备 | 4000 | 1850 | 46.25% | 2150 | 可以实现减少固体废弃物排放180吨，回收再利用固体废弃物150吨，实现经济效益18万元 | 在建 |
| 46 | 浙江灿宇纺织有限公司 | 2018-330822-17-03-014670-000 | 年产2640万米涤纶阻燃遮光布项目 | 衢州市常山县 | 2018-2019 | 购置织布机、整浆联合机、液压打包机等相关设备，产2640万米涤纶阻燃遮光布项目 | 13843 | 7500 | 55% | 6500 | 利用节能型喷水织机，能耗低，节电约25%；建立中水回用处理站，对织机废水回收再利用达85%以上，综合降低60%的用水量；利用清洁能源天然气加热的先进整浆设备，有效保护环境 | 在建 |
| 47 | 浙江振盛缝制机械有限公司 | 2018-331000-35-03-55017-000 | 年产10万套智能缝纫机、特种缝纫机、50万套缝纫机零配件及机床、光伏机械、节能电机、真空泵等精密机械零配件项目 | 台州市 | 2018-2020 | 本项目规划总用地面积约53132平方米，总建筑面积118214平方米。项目购置国际先进生产设备，组建智能缝制装备生产线，高端精密零配件（缝纫机、光伏、机床、电机等）制造中心，建成后形成年产10万套智能缝纫机、特种缝纫机、50万套缝纫机零售配件及机床、光伏机械、节能电机、真空泵等精密机械零配件的规模 | 32750 | 9126 | 27.87% | 8000 | 生产环节，总容量320KW的螺杆式压缩机的冷却采用冷水热交换装置，在空压机得到有效冷却的同时，产生的热水可用于生产生活用热水，可供500人以上的生活用水，年节约70万KWH的电能 | 在建 |
| 48 | 浙江凯晨工贸有限公司 | 2018-331126-20-03-008483-000 | 年产50万套高端竹家居产品生产项目 | 丽水市庆元县 | 2017-2020 | 项目总用地25561平方米（38.34亩），拟建7幢厂房和附属业务用房一幢，总建筑面积33300平方米，项目投产后可形成年产50万套高端竹家居产品生产规模 | 4700 | 4000 | 85% | 700 | 年节约竹材料6000吨 | 在建 |
| （二）资源综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 杭州屹通新材料股份有限公司 | 2019-330182-42-03-028441-001 | 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目（一期） | 杭州市建德市 | 2019-2020 | 新建厂房，总建筑面积12600余平方米。项目采用水雾化、气雾化、水气联合雾化等先进的生产工艺，购置水气联合雾化装置、双锥干燥装置、超滤水净化等设备 | 7344 | 0 | 0.00% | 1000 | 年综合利用金属废料20000余吨，实现金属废料再利用 | 在建 |
| 50 | 安吉美欣达再生资源开发有限公司 | 2017-330523-42-02-001645-000 | 湖州安吉南方水泥窑协同处置危险废物项目 | 湖州市安吉县 | 2017-2019 | 本项目对安吉南方水泥有限公司现有水泥窑生产线进行改造，利用水泥窑协同处置技术对固体废物进行综合利用和处置 | 11000 | 4270 | 39% | 5000 | 项目达产后可年处理固废10万吨（其中危废8万吨，一般固废2万吨） | 在建 |
| 51 | 振石集团东方特钢有限公司 | 2017-330402-42-03-089589-000 | 年处理5.5万吨固废制球资源综合利用项目 | 嘉兴市 | 2018-2019 | 利用企业产生的除尘灰、氧化铁皮等大宗固废制球，球团作为炼钢原料，年综合利用固废5.5万吨 | 4250 | 265 | 6% | 2800 | 年综合利用固废5.5万吨 | 在建 |
| 52 | 浙江润虹环境科技有限公司 | 2018-330424-77-03-089202-000 | 年再生脱硝催化剂1.5万吨及年利用处置含金属废料20万吨迁扩建项目 | 嘉兴市 | 2018-2020 | 项目建成后形成年产再生脱硝催化剂1.5万吨及年利用处置含金属废料20万吨的生产能力 | 32000 | 12000 | 37.50% | 20000 | 产品具有资源再生、回收利用的特点，为环境治理项目，它的实施可进一步缓解嘉兴市尤其是海盐县固体废物尤其是危险废物的处置压力 | 在建 |
| 53 | 嘉兴市净源循环环保科技有限公司 | 2018-330424-77-03-0066065-000 | 年综合利用23.5万吨危险废物、3万吨一般固废、年生产1万吨尿素液、3万吨醋酸钠、1000吨酸偶助剂技改项目 | 嘉兴市 | 2018-2019 | 对现有22万吨/年废酸、废碱处置项目进行技术改造，结合当地危险废物产生情况，提升危险废物处置类别和处置能力。新建生产车间、仓库等建筑，增加活性炭、含重金属废酸、含有机物废酸、含氟废酸、含铝污泥等危险废物处置设备 | 6200 | 1200 | 19% | 5000 | 通过本次技改，增加和完善危险废物处置能力，实现市域内各类废酸、废碱、活性炭、含铝污泥等危险处置不出市的目标 | 在建 |
| 54 | 浙江花园营养科技有限公司 | 2018-330702-27-03-072168-016 | 年产18吨胆钙化醇项目 | 金华市 | 2019-2020 | 项目主要建设VD3结晶车间等。项目建成后可形成年产18吨胆钙化醇项目的生产能力 | 2502 | 200 | 8% | 350 | 胆钙化醇是羊毛脂价值链的一环。提取羊毛脂的原料来自洗毛厂的工业废水，解决了洗毛厂的污染问题，治理污染、变废为宝 | 在建 |
| 55 | 衢州新瑞冶金渣综合利用有限公司 | 2019-330800-42-03-010540-000 | 衢州新瑞冶金渣综合利用有限公司冶金固体废弃物资源化处置项目 | 衢州市 | 2019-2020 | 项目以水渣、尾渣和脱硫废渣等园区废弃物为原料，采用先进的立式粉磨生产工艺，购置胶带输送机、立磨、选粉机、主排风机等设备从事矿渣微粉的生产，配套建设供配电系统、循环水系统、除尘系统，形成年产矿渣微粉200万吨的生产能力 | 18230 | 4210 | 23% | 12000 | 实现基地内200万吨高炉水渣、8万吨脱硫废渣、20万吨尾渣的资源循环利用，同时生产可作为水泥掺入料的矿渣微粉产品200万吨 | 在建 |
| 56 | 仙居县华莹矿业有限公司 | 2018-331024-12-03-39079-000 | 仙居县华莹矿业有限公司新型墙体材料（含建筑垃圾处置）综合利用项目 | 台州市仙居县 | 2019-2021 | 项目总建筑面积约19401.9平方米，包括1号、2号、3号车间、宿舍楼、门卫、配电房、锅炉房。项目建成后形成年产加气混凝土砌块和建筑垃圾实心砖生产线20万立方米的生产能力。项目主要是针对公司尾矿库的尾砂和萤石浮选后产生尾矿综合利用，生产新型墙体材料及建筑垃圾实心砖 | 8009 | 0 | 0 | 2000 | 项目实施实现了尾矿再利用，实施无固废排放，为企业的转型奠定基础，为实现可持续发展拓展新的路径 | 未开工 |
| 57 | 浙江金能体育用品制造有限公司 | 2019-331022-42-03-47759-000 | 年利用23000吨废旧纺织纤维生产多功能体育用品资源综合利用项目 | 台州市三门县 | 2019-2021 | 适应性改造生产车间、实验室、研发中心、仓库、办公等10000平方米，新购置具有国际先进水平的全自动智能分拣机、全自动智能烘干机、可编程激光裁剪机、液压截断机、智能探测仪等生产检测设备35台（套），形成年产50万只多功能拳击沙袋、吸盘式拳击柱、可升降拳击木桩、可调节防潮湿拳击手套等多功能体育用品资源综合利用项目的生产能力 | 2600 | 1000 | 38.00% | 1600 | 项目建成后可综合利用废旧纺织纤维23000吨，节材2万吨，节水226万吨，减排废水432万吨，节能1532万吨标准煤，减排二氧化碳3758万吨，具有显著的环境效益和社会效益 | 未开工，前期投资包括土地费用及部分设备预采购款 |
| 58 | 浙江立兴汽车零部件制造有限公司 | 2018-331022-36-03-09935-000 | 利用废旧胶料再生混合技术形成年产10万套高性能重型车离合器摩擦片项目 | 台州市三门县 | 2017-2019 | 本项目利用原有土地15亩，建设厂房18000平方米，其中实验中心2100平方米，仓库3690平方米，购置试验设备12台，生产设备46台套 | 2800 | 2730 | 97.50% | 250 | 年回收利用混合废旧胶科1200吨，节煤600吨，节电35万度 | 在建 |
| 59 | 庆元琦丰新能源有限公司 | 2019-331126-44-02-803975 | 庆元琦丰新能源有限公司庆元县屏都综合新区生物质热电联供二期项目 | 丽水市庆元县 | 2019-2020 | 1台50吨/时的生物质高温高压循环流化床锅炉，1台7.5MW背压式汽轮发电机组，配备生物质料场、绿化、对外供热管网等。项目建成后，全年发电量4222万kWh/a，全年供热量30.23万吨/a | 7113 | 355 | 5% | 710 | 项目建成后既满足现区块新入园企业用热同时又可实现取缔菊水区块现有散小锅炉总量约45吨/时。实现园区的集中供热范围进一步扩大；年供热量约91.36万GJ，煤炭消费减量替代39497吨，节标煤27271吨 | 在建 |
| 60 | 浙江昊峰建材有限公司 | 2019-331123-30-03-026081-000 | 新增年产30万立方米蒸压加气混凝土精准砌块综合利用技改项目 | 丽水市遂昌县 | 2019-2020 | 利用原厂房用地，新建配料楼，新上蒸压加气混凝土砌块成套自动化设备一套、蒸压釜八条等设备，形成新增年产30万立方米蒸压加气混凝土精准砌块的生产能力 | 5000 | 0 | 0 | 1500 | 减少石材园区石粉污染，可循环利用、变废为宝 | 未开工（项目已完成施工图编制） |
| 61 | 浙江汇金环保科技有限公司 | 2019-331123-42-03-000569-000 | 年处置15万吨含金属废物资源化综合利用项目 | 丽水市遂昌县 | 2019-2021 | 项目总用地78亩，总建筑面积30252.52平方米，主要用于建设厂房、办公楼、设备购置及其他附属设施等 | 15000 | 0 | 0 | 8000 | 实现了资源化、减量化、无害化，减少了危险废物对人们健康带来的威胁，并将形成年处置15万吨含金属废物资源化综合利用的能力 | 未开工（完成项目图审、环评、安评评审） |
| （三）资源循环利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 永嘉县嘉园物业管理有限公司 | 2019-330324-78-01-802331 | 温州市永嘉县餐厨垃圾处置中心工程 | 温州市永嘉县 | 2020 | 设计处理餐厨垃圾150吨/日；主要建设内容收运系统、预处理系统（含提油）、厌氧发酵系统、沼气利用系统、除臭系统污水处理系统及配套设施等 | 13125 | 3000 | 23% |  | 可集中化、专业化解决永嘉县餐厨垃圾问题；可回收餐厨垃圾中的油脂；可利用餐厨垃圾发电，促进资源回收利用 | 下步计划进入招投标 |
| 63 | 湖州欧汇再生资源科技有限公司 | 2018-330502-42-03-083701-000 | 工业固废资源化利用项目 | 湖州市吴兴区 | 2019-2020 | 购置反应釜、搅拌机等70台（套）设备，形成工业固废资源利用30万吨。项目达产后年销售收入26920万元，利税7268万元。需电力增容2400KVA | 11670 | 4500 | 39% | 11000 | 形成工业固废资源化利用30万吨/年（其中，铝氧化污泥10万吨、减量化污泥4万吨、废碱2万吨、废酸14万吨），生产各种净水剂产品40万吨 | 在建 |
| 64 | 湖州物资汽车设备更新回收有限公司 | 2018-330502-42-03-003608-000 | 年10万辆废旧汽车智能拆解循环综合利用示范项目 | 湖州市吴兴区 | 2019-2020 | 新购置废旧汽车拆解系统、破碎系统、有色分选系统、智能物流仓储系统、新电池组装系统等全自动化机台，同时新建MES制造协同管理平台，实现订单下达到产品完成的整个拆解过程的信息化管理，项目将建成废旧汽车拆解及新电池组装“智能化拆解线”和“数字化车间” | 67880 | 5909 | 9% | 20000 | 年可回收钢铁13.5万吨，铝3000吨，铜1800吨；可节约18万吨铁矿石，6万吨煤炭；可节约铝土矿2.4万吨，电力4000万千瓦时。项目达产后形成年产10万辆废旧汽车拆解生产规模 | 在建 |
| 65 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2018-330522-78-03-098763-000 | 年处理200万吨建筑垃圾建设项目 | 湖州市长兴县 | 2018-2019 | 新建生产厂房及辅助用房10000m2，新购置圆锥破碎机、颚式破碎机、粉碎机、振动筛分机、制砂机、制砖流水线、叉车、铲车等相关生产设备及辅助设备 | 10200 | 854 | 8% | 4000 | 建成后，可实现年处理200万吨建筑垃圾 | 在建 |
| 66 | 浙江天能新材料有限公司 | 2018-330522-42-03-076340-000 | 浙江天能新材料有限公司年处理2.3万吨废旧动力锂电池梯级利用及绿色回收利用技术产业化项目 | 湖州市长兴县 | 2019-2021 | 建设废旧锂离子电池回收处理生产线、生产配套设施、环保设施等。可年处理2.3万吨废旧锂离子电池，一期年处理能力为7000吨，二期为16000吨，是国内首条能实现智能自动拆解、物料快速分选、有价金属高效的生产线（回收率：钴≥98.5%，镍≥98.5%，锂≥90%），实现绿色回收利用，建立全国废旧动力电池回收利用示范基地 | 23700 | 8000 | 34% | 10000 | 项目实施后可节约各类再生稀有金属2.1万吨，直接减排二氧化硫2.99万吨/年、氮氧化物16.30万吨/年、颗粒物7.79万吨/年、挥发性有机物2.32万吨/年 | 在建 |
| 67 | 嘉兴市绿能环保科技有限公司秀洲分公司 | 2019-330411-78-03-042003-000 | 100t/d厨余垃圾和100t/d餐厨垃圾处理项目 | 嘉兴市 | 2019-2020 | 建设一条100t/d的厨余垃圾处理线和一条100t/d的餐厨垃圾处理线，以及相应的收运系统，并对厂区的污水厌氧发酵系统和除臭系统进行提标改造，新增一个1000方的污水厌氧发酵沼气罐和一套除臭系统 | 2490 | 0 | 0 | 1600 | 保障嘉兴市区厨余垃圾和餐厨垃圾的无害化处理，较好地实现嘉兴市区生活垃圾分类收集、分类处理的目标，大大提高生活垃圾的无害化减量化和资源化处理程度 | 预计2019年8月开工 |
| 68 | 嘉兴市禾城再生资源有限公司 | 2019-330402-77-03-024661-000 | 嘉兴市南湖建筑垃圾处置中心项目 | 嘉兴市南湖区 | 2019-2020 | 主要建设固定式建筑垃圾处理中心，包括建筑、装修垃圾处理车间、原材料堆放场地、再生骨料生产车间、制砖车间、园林垃圾处理车间等，厂区车间（含办公楼、展厅等）采用全封闭结构。其余为码头、河道疏浚、道路、绿化等配套建设 | 11800 | 3600 | 30.50% | 4000 | 项目建设投产后可年处理建筑废弃物达40万吨，为当地建设提供优质的建筑材料，适合我国环保要求和建材市场需要，符合国家产业政策和当地政府的发展规划 | 在建 |
| 69 | 诸暨市蓝德再生资源有限公司 | 2018-330681-77-01-082626 | 诸暨市蓝德再生资源有限公司诸暨市餐厨废弃物综合处理和资源化利用PPP项目 | 绍兴市诸暨市 | 2019年1月-2020年6月 | 新建餐厨废弃物资源化利用、无害化处理生产线，主要建设餐厨废弃物预处理、厌氧车间和沼气热电联产设施等主体工程以及污水、除臭、废渣处置等配套设施 | 23340 | 8990 | 39% | 15340 | 项目建成后，可日处理餐饮垃圾100t、厨余及农贸市场垃圾200t、地沟油10t，可年产粗油脂1974t、蒸汽2.7万吨、电量1370万kWh | 在建 |
| 70 | 武义县综合行政执法局 | 2018-330723-78-01-034919-000 | 餐厨垃圾综合处理厂 | 金华市武义县 | 2018-2021 | 新建日处理能力100吨的餐厨垃圾资源再利用生产线及配套设施 | 5520 | 960 | 17% | 2650 | 日处理100吨的餐厨垃圾 | 在建 |
| 71 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 2019-330800-42-03-015478-000 | 废旧三元锂电池资源化制备5000t/a动力型碳酸锂项目 | 衢州市 | 2019-2020 | 新建废旧电池梯次利用生产线，对回收的动力电池包和电池模组进行梯次利用；新建以废旧三元电池中回收的工业级碳酸锂为原料制备动力型电池级碳酸锂生产线；优化改造公司废电池生产工艺回收Mn金属，并配套建设硫酸钠废水处理线制备元明粉 | 23699 | 3359 | 15% | 17752 | 回收利用废旧电池，从总量上减少电池原材料的开发和使用，减少生态环境的破坏，提高资源利用率 | 在建 |
| 72 | 浙江通恒环保科技有限公司 | 2017-330803-42-03-075463-000 | 衢州循环经济产业园区一期项目 | 衢州市衢江区 | 2017-2020 | 购置国内先进的PET成套生产线9条 | 95000 | 14200 | 15% | 10000 | 年分拣加工PET瓶料30万吨，形成年产PET碎片22.5万吨，瓶盖碎片4.3万吨，其他专用料3.2万吨 | 在建 |
| 73 | 临海市伟明环保能源有限公司 | 2019-331082-78-02-41082-000 | 临海市餐厨（厨余）垃圾处理项目 | 台州市临海市 | 2019-2020 | 建设处理能力为餐厨100t/日、厨余50t/日的生产线 | 8700 | 62 | 0.71% | 800 | 实现餐厨垃圾无害化、资源化、减量化处理 | 立项 |
| 74 | 天台县城区环境卫生管理处 | 2018-331023-78-01-041415-000 | 天台县城区环境卫生管理处天台县餐厨（厨余）垃圾处理场 | 台州市天台县 | 2019-2020 | 日处理餐厨（厨余）垃圾50吨 | 2000 | 344 | 17% | 500 | 形成餐厨（厨余）处理规模50吨/日，污水处理规模41吨/日 | 在建 |
| 75 | 仙居县福瑞环境资源有限公司 | 2019-331024-77-01-033612-000 | 仙居县餐厨（厨余）废弃物处置中心一期项目 | 台州市仙居县 | 2019-2020 | 工程建设内容包括餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾接料及预处理系统、废弃油脂回收系统、污水处理系统、臭气处理系统、管理房及辅助车间等。设计处理规模为日处理餐厨垃圾50吨，日处理回收废弃油脂3吨 | 2246 | 0 | 0% | 1000 | 该项目实施后，可很好地改善该县的环境质量，快速的使餐厨（厨余）垃圾无害化、减量化和资源化，对全县生态文明建设具有巨大的环境效益 | 未开工 |
| （四）节能环保产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 中氢新能技术（湖州）股份有限公司 | 2017-330503-35-03-069550-000 | 年产17000台套30kw燃料电池汽车动力系统项目 | 湖州市南浔区 | 2018-2020 | 购置单电池生产设备、单电池测试线、电堆组装线、电堆测试线等设备，采用先进设备和技术工艺，形成年产17000台套30kw燃料电池汽车动力系统项目的生产能力 | 106000 | 8000 | 8% | 10000 | 锂电池产品具有节能环保、循环利用的特点 | 在建 |
| 77 | 浙江美联塑品科技有限公司 | 2018-330481-29-03-056860-000 | 年产70套高效成型包装机组及2万吨环保包装产品研发制造基地（美国新泽西UPG） | 嘉兴市 | 2019-2021 | 形成年产70套高效成型包装机组及2万吨环保包装产品产能的研发制造基地 | 19800 | 8075 | 40.78% | 7000 | 提升包装效率，利用环保材料节约包装产品成本，实现包装产品可循环利用 | 在建 |
| 78 | 杭州艾弗洛电器有限公司 | 2018-330481-38-03-049186-000 | 年产250万台智能型节能电机建设项目 | 嘉兴市 | 2018-2020 | 新建厂房45000平方米，购置现代数控机床、机器人焊接机、绕线机等设备，形成年产250万台智能型节能电机的生产能力 | 17280 | 3143 | 18.19% | 6000 | 配套先进、精确的现代控制系统，可使电机在最优经济当量运行，降低能源损耗，提高电机效率 | 在建 |
| 79 | 浙江安必信浩洋智能设备有限公司 | 2018-330481-35-03-055831-000 | 城市垃圾智能分选和处理成套装备研发及总成基地新建项目 | 嘉兴市 | 2019-2020 | 建造生产用房18万平方米，购置高精度五轴加工中心、数控卧式加工中心、数控齿面加工车床及其他配套设备，形成年产5套城市垃圾智能分选和处理成套装备的生产能力 | 126000 | 6936 | 5.50% | 30000 | 提升垃圾分选效率和正确率，降低人工成本，实现垃圾最大资源化，兼顾环境效益和经济效益 | 在建 |
| 80 | 晶科能源科技（海宁）有限公司 | 2017-330481-38-03-086839-000 | 年新增2.5GW高效太阳能电池及2GW高效太阳能电池组件生产线项目 | 嘉兴市海宁市 | 2018-2020 | 引进国外信息化程度较高的制绒机、刻蚀机、四探针方阻仪测试仪、测试仪等设备165台（套），购置国产扩散炉、激光SE、串焊机、层压机等设备1240台（套）及配套研发线，形成2.5GW高效太阳能电池及2GW高效太阳能电池组件的生产能力 | 800000 | 95942 | 11.99% | 20000 | 提升光电转换效率，降低单位电池发电成本 | 在建 |
| 81 | 浙江自力机械有限公司 | 2019-330624- 38-03-049285-000 | 年产5万套太阳能光热发电系统高强度曲面反射镜组合件技改项目 | 绍兴市新昌县 | 2019-2020 | 购置机器人自动焊接、数控折弯机、数控冲压冲床、机器人自动上下料装置等国产设备。项目建成后形成年产5万套太阳能光热发电系统高强度曲面反射镜组合件的生产能力，产品具有精度高、防锈好等特点 | 2150 | 0 | 0 | 800 | 5万套反射镜组合件约可配套供货100MW太阳能光热产品，100MW太阳能光热电站年发电量约3.9亿千瓦时，与火电比较可年节约标煤11万吨、减排二氧化碳约35万吨，节能减排效果显著 | 在建 |
| 82 | 浙江创丰环保科技有限公司 | 2018-330802-35-03-094839-000 | 新建产100台有机生活垃圾处理设备和10条金属板面深加工项目 | 衢州市柯城区 | 2019-2020 | 项目已拍土地21684平方米（约32.5亩），总建筑面积17500平方米，厂区内原有建筑面积9720平方米（其中厂房：7007平方米，办公楼：2713平方米），在建厂房7780平方米 | 10000 | 2500 | 25% | 3000 | 通过对移动式焊接烟尘进化器、排风扇、排气筒；隔油地、化粪池、隔声降噪；固废分类收集、储存等投资，达成废气、废水、噪声的达标排放以及防止二次污染 | 在建 |
| 83 | 浙江泰恒新能源有限公司 | 2019-330824-38-03-034769-000 | 产7000MW晶体硅perc高效太阳能电池片建设项目 | 衢州市开化县 | 2019-2020 | 新增购置等离子体淀积炉，管式扩散氧化退火炉，激光开模机等先进国内外设备，达到产700MW晶体硅高效perc电池片生产线 | 5200 | 2000 | 38% | 4000 | 节能折标煤600吨 | 在建 |
| 84 | 浙江泰明新能源有限公司 | 2019-330824-38-03-038373-000 | 产600兆9ＢＢ切半高效组件技改项目 | 衢州市开化县 | 2019-2020 | 主要购置新增骄阳自动化设备，小牛自动化设备等先进设备及改造部分现有设备，形成产600兆9BB切半高效组件生产线 | 1305 | 600 | 50% | 1000 | 节能折标煤145吨 | 在建 |
| 85 | 金宇星机电科技（浙江）有限公司 | 2018-331000-38-03-12030-000 | 年产200万套高效节能新能源电机项目 | 台州市 | 2018-2020 | 用地面积约65亩，拟建设一幢生产车间、一幢倒班宿舍、一幢研发车间及2间门卫室、雨水花园、屋顶光伏等，采用自主研发和外单位合作研发的电机生产技术或工艺，引进具有自动绕线机组合、智能装配流水线、高端电机检测设备、数控机床、加工中心等设备，建成后形成年产200万套高效节能新能源电机规模 | 21000 | 8750 | 41.67% | 6000 | 项目主要为新能源电源电机制造，此款电机单台一次续航里程增加2-3%，产品使用过程中可节约用电0.3度电，全年可节约用电60000度，年节约用水20000吨，电机生产过程无污染，本项目采用水性漆进行浸漆，对浸漆过程中的废气进行收集，收集率为95%，年收集量非甲乙烷总烃4.8（t/a） | 在建 |
| （五）清洁生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 2019-330182-30-03-803739 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司生产研发基地建设项目 | 杭州市建德市 | 2019-2020 | 项目采用自主研发的全自动化混合搅拌、浸油、覆膜、切边卷曲等先进工艺，沥青烟气环保处理采用先进的蓄热焚烧式（RTO炉）处理技术，购置国际先进的胶体磨、自动插纸管机、自动卷毡机和国内先进的配料缸、预浸油缸、涂油覆膜、自动纠偏装置等设备，新建两条卷材生产线机器配套设施 | 6920 | 600 | 9% | 1600 | 年节约用水8400吨，年节能2438吨标准煤，年减少SO2等污染物排放5.2吨，冷却水循环利用率达95%以上。项目建成后达到国家清洁生产评价指标2级以上 | 在建 |
| 87 | 杭州福斯特药业有限公司 | 2017-330182-27-03-016490-000 | 杭州福斯特有限公司天然药物医药原料药及其中间体建设项目 | 杭州市建德市 | 2018-2020 | 引进具有国际先进水平的高效液相、气相色谱仪等设备，购置DCS自动化设备、超低温反应设备、超高温、超高压反应釜及三合一干燥设备、废气废液燃烧炉等先进国产设备。项目建成后形成年产229.6吨天然药物及344.4吨医药原料药的生产能力 | 23700 | 4200 | 17% | 11000 | 年节约用水42万吨，节电约30万度，节能860吨标准煤，减排SO2等污染物2.1吨，冷却水循环利用率达100%。项目建成后达到国家清洁生产评价指标2级以上 | 在建 |
| 88 | 浙江五龙新材股份有限公司 | 2019-330521-26- | 智能化与绿色工厂改造项目 | 湖州市德清县 | 2019-2021 | 购置智能化DCS和PLC生产控制、PLC液位联锁控制、车载卸货控制、三废处理及节能变频系统，实施战略新兴产业智能化与绿色工厂改造提升 | 12800 | 0 | 0 | 3000 | 提高生产节能，产品优质品率和过程控制的安全系数、环保质量以及资源与能源节约 | 已立项 |
| 89 | 浙江弘盛纺织科技有限公司 | 2019-33-483-17-03-002082-001 | 浙江弘盛纺织科技有限公司高档面料、纱线绿色印染、智能化生产线兼并技改提升迁建项目（一期） | 嘉兴市桐乡市 | 2019-2021 | 淘汰高能耗高污染的设备503台（套），保留搬迁现有先进设备34台，新购国内外先进设备236台（套）。形成年产30000吨经编超柔短毛绒面料、3000万米仿棉/仿麻机织装饰面料的清洁生产规模 | 23552 | 3000 | 13% | 5000 | 按照清洁生产I级标准对五家纺织（印染）企业进行整合提升 | 在建 |
| （六）污水、垃圾处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 建德浦发热电能源有限公司 | 2018-330182-44-01-008030-000 | 建德浦发热电能源有限公司建德市生活垃圾焚烧发电项目 | 杭州市建德市 | 2018-2020 | 采用国内先进的机械炉排炉焚烧工艺，购置焚烧炉、1×12MW凝汽式汽轮发电机组、烟气净化系统、渗滤液处理系统、飞灰处置系统等国内外先进设备，建成日处理生活垃圾500吨焚烧生产线，并利用焚烧产生的热能发电，实现生活垃圾无害化、减量化、资源化处置，年发电量约7408万kWh | 38487 | 4890 | 13% | 8390 | 项目建成后，可实现年生活垃圾无害化处理18.25万吨，实现年发电量7408万kWh，年可减排甲烷约8400万立方米，节约标煤1.91万吨。项目建成后可缓解建德市生活垃圾处理的压力 | 在建 |
| 91 | 温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处 | 2018-330302-77-01-051123-000 | 温州市卧旗山垃圾填埋场异位生态化治理工程 | 温州市鹿城区 | 2018-2020 | 温州市卧旗山垃圾填埋场占地约64.8亩，垃圾填埋量约为760962立方米。工程内容包括填埋气导排、收集及处理工程，垃圾开挖及运输工程，垃圾筛分工程，处理处置与消纳工程，污水收集及处理工程，除尘、除臭、防爆工程等 | 40259 | 5190 | 13% | 10000 | 项目实施可改善现状垃圾填埋场产生的臭气、地下水等污染问题，提高周边的环境质量，重建周边生态体系，形成巨大的环境效益 | 在建 |
| 92 | 永嘉县垃圾焚烧发电厂指挥部 | 2018-330324-78-01-005347-000 | 永嘉垃圾焚烧发电厂改造提升工程 | 温州市永嘉县 | 2018-2020 | 新建一台750吨/日垃圾焚烧炉，配套建设一台18MW汽轮发电机组 | 40377 | 1738 | 4% | 20000 | 消减污染物排放，及时有效、资源化、无害化、减量化处置垃圾，从根本上解决生活垃圾处置能力不足的问题 | 在建 |
| 93 | 文成伟明环保能源有限公司 | 2019-330328-77-02-803216 | 文成县垃圾处理生态环保工程 | 温州市文成县 | 2019-2020 | 日处理生活垃圾500吨，配套建设10吨/日污泥和50吨/日餐厨垃圾联合处理线 | 26551 | 1200 | 5% | 5000 | 项目建成后可推进文成县生活垃圾无害化、减量化及资源化的进程，节约了大量的宝贵的土地资源 | 在建 |
| 94 | 平阳绿动环保能源有限公司 | 2018-330326-78-01-047867-000 | 平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建工程 | 温州市平阳县 | 2019-2020 | 项目建筑面积约14800平方米，建设有主厂房、综合楼、循环泵房、冷却塔及安装一台18兆瓦汽轮发电机。建成后新增日处理生活垃圾750吨/天，年发电量约1.1亿度 | 30000 | 2015 | 7% | 10000 | 项目建成后，可有效解决生活垃圾污染问题，大大改善地区环境；采用先进的技术和设备，使尾气和污染物排放降至最低，促进垃圾的无害化和资源化的发展 | 在建 |
| 95 | 中城绿建（泰顺）科技有限公司 | 2018-330329-77-01-092767-000 | 温州市泰顺县静脉产业园生活垃圾无害化综合处理PPP项目 | 温州市泰顺县 | 2019-2020 | 建设生活垃圾前端分类、收转运设施，后端采用智能分选、生物干化、裂解气化、上网发电的垃圾处理新方式，新建生活垃圾无害化综合处理车间1座，生活垃圾处理规模300吨/日，市政污泥综合处理规模10吨/日（含市政污泥和粪便） | 21500 | 11627 | 54% | 15000 | 生活垃圾处理规模300吨/日，市政污泥综合处理规模10吨/日 | 在建 |
| 96 | 浙江湖州环太湖集团有限公司 | 2017-330500-78-01-056022-000 | 湖州市南太湖新区浙江湖州环太湖集团有限公司——西凤漾垃圾中转站 | 湖州市 | 2018-2020 | 项目拟购置干垃圾收运车和混合可回收物收运车辆，新建垃圾处理用房、维修用房及其他配套设施等，按设计转运量450吨／日的大型Ⅱ类转运站规模进行建设 | 4544 | 650 | 14% | 2226 | 项目达产后形成450吨的日处置能力 | 在建 |
| 97 | 浙江锦森再生资源开发有限公司 | 2017-330502-77-02-042134-000 | 湖州市50000吨/年垃圾飞灰无害化处置资源化利用工程 | 湖州市吴兴区 | 2017-2018 | 建造生产厂区和管理生活区等房屋建筑和室外配套工程。其中生产厂区包括飞灰处理车间、成品及原料仓库、配电房、计量间、门卫、地磅房；管理生活区包括管理用房、门卫等，室外配套包括排水、雨污分流设施、进场道路、场内作业道路、运输车辆、外排管道，电器自控设施等 | 12000 | 2500 | 19% | 7000 | 对垃圾飞灰进行回收利用，减轻了飞灰对空气与环境卫生的污染 | 在建 |
| 98 | 浙江绿能再生资源有限公司 | 2018-330502-78-01-055538-001 | 湖州市浙江绿能再生资源有限公司吴兴区可再生资源利用中心项目 | 湖州市吴兴区 | 2018-2020 | 本项目拟购置干垃圾收运车和混合可回收物收运车辆，引进国际最先进的MRF智能垃圾自动分选处置生产线，包括分类分选车间、控制中心等配套厂房 | 5047 | 1400 | 27% | 2624 | 本项目达产后形成垃圾收运分类分选300吨的日处置能力 | 在建 |
| 99 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 2018-330483-44-02-046133-000 | 垃圾焚烧炉提级改造项目 | 嘉兴市 | 2019-2020 | 项目总规模日处理生活垃圾1200吨，建设2台处理量为600t/d的机械炉排焚烧炉垃圾焚烧炉及相关配套设施，利用原有厂内2台抽凝式C12汽轮发电机组。项目建成后，拆除原有2台400t/d循环流化床垃圾焚烧炉 | 45182 | 5094 | 11.27% | 25000 | 日可处理生活垃圾1200吨，有效满足全市生活垃圾处置需求 | 在建 |
| 100 | 嘉兴市嘉净环境工程有限公司 | 2018-330402-77-02-081739-001 | 嘉兴市嘉净环境工程有限公司飞灰处置项目一期工程 | 嘉兴市 | 2018-2019 | 一期工程建设处置库一座，库容为10万立方米，服务年限5.5年，同时配套建设办公楼、丁类暂存库、水处理建筑等辅助设施，占地约38亩 | 12600 | 8820 | 70% | 11000 | 工程建成以后对生活垃圾焚烧产生的飞灰得以妥善处置，将对环境保护起到决定性作用 | 在建 |
| 101 | 嘉善伟明环保能源有限公司 | 2018-330421-78-02-053668-000 | 嘉善县生态能源发电扩容工程 | 嘉兴市嘉善县 | 2018-2019 | 项目扩建一条450吨/日生活垃圾（含性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物）焚烧发电处理线；新建一座餐厨垃圾（湿垃圾）处理厂，设计规模为处理餐厨垃圾100吨/日（含地沟油10吨/日）厨余垃圾100吨/日，并配套相关餐厨、厨余垃圾处理系统，新建建筑面积4661平方米 | 21605 | 3721 | 17% | 10000 | 对生活垃圾、餐厨、厨余垃圾进行了分类处置，实现了“资源化、无害化、减量化” | 在建 |
| 102 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 2018-330483-44-02-046133-000 | 浙江新都绿色能源有限公司垃圾焚烧炉提级改造项目 | 嘉兴市桐乡市 | 2019-2020 | 日处理生活垃圾1200吨 | 45182 | 5946 | 13% | 19000 | 日处理生活垃圾1200吨 | 在建 |
| 103 | 诸暨三峰环保能源有限公司 | 2019-330681-78-01-021688-000 | 诸暨市浬浦垃圾无害化处理中心项目 | 绍兴市诸暨市 | 2019-2020 | 建设一座日焚烧处理350t/d的生活垃圾及工业垃圾焚烧发电项目，配套建设1×350t/d机械炉排焚烧炉+1×7MW凝汽式汽轮发电机组 | 20000 | 200 | 10% |  | 日处理生活垃圾350吨 | 已立项，未开工，PPP项目。 |
| 104 | 光大环保能源（嵊州）有限公司 | 2018-330683-77-01-057539-000 | 嵊州市垃圾焚烧发电项目 | 绍兴市嵊州市 | 2019-2020 | 项目一期建设日处理生活垃圾800吨的焚烧发电项目，配置2台处理量为400t/d的机械炉排焚烧炉+2台中温次高压余热锅炉+1台20MW凝汽式汽轮发电机组。预留二期日处理城市生活垃圾400吨，预留1台处理量为400t/d的机械炉排焚烧炉+1台中温次高压余热锅炉+1台10MW凝汽式汽轮发电机组，烟气净化采用“SNCR（氨水）+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘+SCR+湿法脱酸+GGH”工艺 | 57276 | 8830 | 15% | 31500 | 日处理生活垃圾800吨 | 在建 |
| 105 | 金华雅境再生能源有限公司 | 2018-330702-78-01-016114-000 | 金华雅境再生能源有限公司-金华市第二生活垃圾焚烧发电厂项目 | 金华市婺城区 | 2019-2020 | 总处理规模为3000吨/日，其中一期处理规模为2250吨/日，二期再增加一套750吨/日的焚烧线 | 189964 | 87392 | 46% | 90000 | 日处理生活垃圾3000吨 | 在建 |
| 106 | 磐安县环境卫生管理所 | 2018-330727-77-01-029292-000 | 磐安县生活垃圾焚烧发电项目 | 金华市磐安县 | 2019-2021 | 项目用地面积25193.9平方米，总建筑面积13935平方米，采用一台日焚烧处理生活垃圾300吨机械炉排炉，配一台6MW汽轮发电机组 | 17500 | 0 | 0 | 2000 | 日焚烧处理生活垃圾300吨 | 完成可研批复 |
| 107 | 浦江三峰环保能源有限公司 | 2018-330726-77-01-001238-000 | 金华市浦江县小黄坛垃圾焚烧发电项目 | 金华市浦江县 | 2018-2020 | 项目日焚烧生活垃圾800吨，日处理餐厨垃圾60吨 | 42558 | 10000 | 23% | 21200 | 本项目有利于实现城市生活垃圾处理设施的标准化、规范化，有利于节约土地资源，有利于人居环境的改善，实现经济可持续发展 | 在建 |
| 108 | 浙江浦江加百列生态科技有限公司 | 2019-330726-78-03-046283-000 | 金华市浦江县城区保洁、垃圾分类收集、清运及资源化服务项目 | 金华市浦江县 | 2019-2022 | 项目包括保洁、垃圾分类收集、清运，以及对现有环卫设施进行更新，投入部分新设备，包括垃圾中转站压缩设备、转运车辆等，实现保洁、分类收集和清运与资源化利用设施的有效衔接 | 3000 | 500 | 17% | 1000 | 本项目建成投产后，提高了收运效率，运行成本更低于政府原有预算，还为政府创造了税收 | 在建 |
| 109 | 光大环保能源（江山）有限公司 | 2019-330881-44-01-025069-000 | 江山市生活垃圾发电PPP项目 | 衢州市江山市 | 2019-2021 | 项目焚烧炉采用机械式炉排炉，焚烧处理能力400+400t/d，分两期实施，即一期建设处理生活垃圾量400t/d，同时预留二期400t/d的设备扩建场地 | 55000 | 0 | 0 | 5000 | 提升生态环境质量 | 完成立项等前期工作 |
| 110 | 台州市椒江城发环境建设有限公司 | 2019-331002-42-01-06437-000 | 椒江区大型垃圾分拣中心工程项目 | 台州市椒江区 | 2019-2021 | 项目用地总面积约58亩，项目建设内容包括建筑、建筑内部安装、景观绿化、道路广场、室外市政及围墙大门工程，园区拟建技能培训和研发用房、业务用房、建筑垃圾和装修垃圾分选中心、生活垃圾分选中心、金属、塑料、纸类、纺织类、木类等精拣室、倒班宿舍等 | 23390 | 4900 | 20.40% | 9000 | 项目建设选址在外沙区块原垃圾填埋场，处理原有的垃圾建设建筑垃圾和装修垃圾分选中心、生活垃圾分选中心，满足周边区域环保处理和垃圾分类的需求 | 在建 |
| 111 | 台州康恒环境股份有限公司 | 2018-331003-77-01-55184-000 | 黄岩区垃圾焚烧发电项目 | 台州市黄岩区 | 2019-2021 | 项目总处理规模为1500t/d，其中污泥处理规模为170t/d。主要建设内容为2台750t/d机械往复式炉排焚烧炉和1台35MW凝汽式汽轮发电机组。计容建筑面积约66125平方米，主要建设主厂房、渗滤液处理站、宿舍及食堂等。其他建设内容包括道路、绿化景观等配套设施 | 101096 | 11400 | 11.28% | 40000 | 年处理生活垃圾48.54万吨，污泥6.205万吨，年可外供电200.03×106度，折合节约标准煤为6.3万吨。采用垃圾焚烧方案，垃圾减容量可达90%，减重量可达70%以上，每年54.75万吨垃圾用焚烧法处理代替卫生填埋处理可减排约2.53×108立方米的甲烷 | 在建 |
| 112 | 台州市台州旺能环保能源有限公司 | 2018-331004-44-02-043043-000 | 台州市台州旺能环保能源有限公司台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程 | 台州市路桥区 | 2018-2020 | 日处理生活垃圾1500吨 | 90000 | 50080 | 56% | 56000 | 更有利于治理台州市路桥、集聚区和椒江卫生环境 | 在建 |
| 113 | 临海市伟明环保能源有限公司 | 2018-331082-44-02-018952-000 | 台州市临海市城市生活垃圾焚烧发电厂扩建工程 | 台州市临海市 | 2018-2020 | 日处理生活垃圾750吨 | 31261 | 11605 | 37% | 15000 | 实现城市生活垃圾无害化处理率100% | 在建 |
| 114 | 玉环嘉伟环保科技有限公司 | 2017-331021-78-02-085917-000 | 台州市玉环市生活垃圾焚烧发电二期工程 | 台州市玉环市 | 2018-2020 | 日处理垃圾500吨 | 20961 | 12000 | 57% | 12000 | 每年可处理城市生活垃圾18.25万吨 | 在建 |
| 115 | 天台衡德环保有限公司 | 2018-331023-44-01-017557-000 | 台州市天台县生活垃圾焚烧发电综合处理项目 | 台州市天台县 | 2018-2020 | 日处理生活垃圾800吨 | 30630 | 15000 | 49% | 15000 | 新增生活垃圾无害化处理能力800t/日 | 在建 |
| 116 | 天台县基础设施投资有限公司 | 2017-331023-77-01-24323-000 | 天台县生活垃圾焚烧发电综合处理工程基础设施项目 | 台州市天台县 | 2018-2019 | 建设内容包括道路、挡土墙、截洪沟、场地平整、给排水排污、强弱电及其他附属工程 | 5128 | 4615 | 90.00% | 1528 | 提供完善的配套环境，带动配套工程的发展，有利于实现资源的综合利用 | 在建 |
| 117 | 天台县基础设施投资有限公司 | 2019-331023-77-01-25998-000 | 天台县生活垃圾应急及固化飞灰填埋场工程 | 台州市天台县 | 2019-2022 | 建设内容包括填埋库区工程、挡坝工程、边坡处理工程、道路、渗滤液调节池及附属工程 | 6468 | 0 | 0 | 1000 | 安全妥善处置焚烧飞灰，保障焚烧厂应急状态下安全运行，维护清洁的环境卫生面貌，防治环境污染，促进城市环境保护，实施可持续发展 | 未开工 |
| 118 | 三门康恒绿能再生能源有限公司 | 2018-331022-78-01-087813-000 | 台州市三门县三门绿能环保项目 | 台州市三门县 | 2019-2020 | 日处理垃圾1000吨 | 42142 | 1500 | 4% | 4000 | 可推进三门县生活垃圾无害化、减量化及资源化的进程，改变三门县生活垃圾处理需求不足的实际情况，有效缓解三门县生活垃圾处理的突出矛盾 | 在建 |
| 119 | 丽水旺能环保能源有限公司 | 2018-331100-44-00-036995-000 | 丽水市丽水旺能环保能源有限公司丽水市生活垃圾焚烧发电项目（二期）扩建工程项目 | 丽水市 | 2019-2020 | 日处理生活垃圾600吨 | 27900 | 2889 | 10% | 6700 | 年可处理21.9万吨，并对外供电0.88亿度左右，每年处理的垃圾总量可替代约4.04万吨标准煤 | 在建 |
| 120 | 青田旺能环保能源有限公司 | 2018-331121-44-02-062076-000 | 丽水市青田县青田旺能环保能源有限公司青田县生活垃圾焚烧发电项目 | 丽水市青田县 | 2018-2020 | 日处理垃圾500吨 | 29190 | 13900 | 48% | 15423 | 年处理生活垃圾18.25万吨，年发电量84976MW.h，每年处理的垃圾总量可替代约4.69万吨标准煤 | 在建 |
| 121 | 缙云县静脉产业园项目建设指挥部 | 2019-331122-77-01-046010-000 | 缙云县静脉产业园项目 | 丽水市缙云县 | 2019-2020 | 总用地面积约317亩，建设内容包括垃圾焚烧处置中心、应急填埋场及原一期生活垃圾填埋场生态修复；采用日处理规模为500t/d的机械炉排炉，配建余热锅炉、凝汽式汽轮发电机组、烟气排放及渗沥液处理等工艺设备，对一般工业固废、生物质余量、餐厨垃圾、市政污泥和陈腐垃圾进行协同处置 | 41579 | 0 | 0 | 17325 | 减少土地占用，实现固废处置循环化、资源化、绿色化，杜绝对土地、地下水和空气造成的污染 | 未开工 |
| 122 | 遂昌县城市投资发展有限公司 | 2018-331123-78-01-057090-000 | 丽水市遂昌县城市生活垃圾收运及焚烧发电一体化项目 | 丽水市遂昌县 | 2019-2021 | 设置垃圾分类投放设施（智能生活垃圾分类站、普通生活垃圾分类站），提升改造县城垃圾收运中转站，搭建智慧环卫大数据运营监管中心平台一期，建设垃圾焚烧发电站（垃圾终端处置园一期），建成城市生活垃圾收运及焚烧发电一体化项目 | 30534 | 0 | 0% | 700 | 有助于破解垃圾围城困境，促进垃圾的资源化、减量化、无害化，可实现环境效益与经济效益的双赢 | 未开工 |
| 123 | 杭州市临安区藻溪绿色家园富丽山村新农村建设有限公司 | 2018-330185-77-01-011651-000 | 临安区西天目污水处理厂建设项目 | 杭州市临安区 | 2019-2021 | 新建近期1000吨，远期3000吨日处理能力的污水处理厂 | 2454 | 80 | 3% | 1500 | 对西天目片的生活污水进行纳管处理，进一步提升河道东关溪水环境质量 | 在建 |
| 124 | 杭州临安区太阳污水处理有限公司 | 2018-330185-46-01-000127-000 | 太阳镇第二污水处理厂建设项目 | 杭州市临安区 | 2019-2021 | 新建临安区太阳镇污水处理厂二厂，达到日处理3000吨污水的能力 | 2780 | 260 | 9% | 1600 | 对太阳镇周边的生活污水进行纳管处理，进一步提升浪山溪、太阳溪水环境质量 | 在建 |
| 125 | 乐清市市政工程建设服务中心 | 2018-330382-78-01-025875-000 | 乐清市虹桥片区污水处理厂三期工程 | 温州市乐清市 | 2019-2020 | 三期工程规模为3.4万m3/d，新增机械格栅密封间、次氯酸钠制备间、碳源加药间、鼓风机房、脱水机房、污泥储存池、生活楼、高效沉淀池。污水处理厂总用地69882平方米，虹桥水处理中水回用总用地面积6068平方米 | 6456 | 0 | 0 | 1500 | 日处理污水3.4万吨 | 未开工 |
| 126 | 永嘉县水务集团有限公司 | 2019-330324-78-03-804576 | 永嘉县污水处理厂配套管网建设工程 | 温州市永嘉县 | 2019-2020 | 铺设DN500-75污水管网353.7公里 | 21640 | 187 | 1% | 3000 | 项目建成，污水管理设施有效提升，污水收集能力加强。县城生活污水集中处理率达到95%以上 | 在建 |
| 127 | 文成县公用事业投资有限公司 | 2018-330328-78-01-017472-001 | 文成县珊溪坑、李井坑管网改造工程（新建、井市、环秀片区） | 温州市文成县 | 2019-2020 | 新建给水管总长2517m，新建污水管总长34590m，新建雨水管总长27440m，路面修复总工程量为65016m2，其中水泥混凝土路面18803m2，宅间小巷、道坦修复38225m2，人行道共7988m2 | 5473 | 0 | 0 | 1000 | 生态环境质量提升 | 未开工 |
| 128 | 平阳县公用事业投资有限公司 | 2018-330326-78-01-045743-000 | 平阳县萧江污水处理厂改扩建工程 | 温州市平阳县 | 2019-2020 | 本项目改扩建后污水处理规模为1.5万m3/日，其中扩建污水处理规模为0.75万m3/日 | 4600 | 0 | 0 | 1400 | 项目建成后将极大地改善萧江的环境质量状况和周边的生态环境 | 2019年11月开工 |
| 129 | 平阳县公用事业投资有限公司 | 2018-330326-78-01-058541-000 | 平阳县东海污水处理厂改扩建工程 | 温州市平阳县 | 2019-2020 | 本项目改扩建完成后污水处理规模为3万m3/日，其中扩建污水处理规模为2万m3/日 | 15000 | 0 | 0 | 4600 | 项目建成后将极大地改善滨海的环境质量状况和周边的生态环境 | 预计2019年12月开工 |
| 130 | 泰顺碧源环境科技有限公司 | 2017-330329-78-01-039654-000 | 泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目 | 温州市泰顺县 | 2018-2023 | 日处理规模为2.0万吨/日（远期规模4万吨/日），铺设DN300-800污水管道54公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD400吨（远期800吨） | 60973 | 15317 | 25% | 7375 | 日处理规模为2.0万吨/日（远期规模4万吨/日），铺设DN300- 800污水管道54公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD400吨 | 在建 |
| 131 | 德清县新市乐安污水处理厂 | 2018-330521-77-01-078510-000 | 一期2万吨/日提标改造和二期2万吨/日扩建工程 | 湖州市德清县 | 2019-2020 | 一期提标改造新建污泥浓缩池一座、深度氧化芬顿塔两座、斜管沉淀池维修等；扩建工程为：粗格栅提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、初沉池、水解池、AAO池、二沉池、生物脱氧滤池、风机房、出臭系统、自控系统等 | 23000 | 1500 | 7% | 8000 | 有效减少污泥产生量及提高污水处理量、提升出水水质，使水资源实现最大化的再利用 | 在建 |
| 132 | 长兴县住房和城乡建设局 | 2018-330522-48-01-064870-000 | 长兴县污水管网新建、改造项目 | 湖州市长兴县 | 2018-2019 | 新建DN1000钢筋砼顶管1.6KM；画溪大道（职教路—党校路）污水管网工程，新建DN400玻璃钢夹砂污水主管0.5KM。对明珠北路、九号泵站、职教路、画溪大道污水实现全面收集，完善中心城区污水系统 | 2400 | 1100 | 46% | 2400 | 改造和完善现有的雨、污水系统管网，保障区块经济和环境发展 | 在建 |
| 133 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 2018-330522-77-03-050789-000 | 浙江浙能长兴发电有限公司燃煤耦合污泥发电工程 | 湖州市长兴县 | 2018-2019 | 新建污泥干化设备2套（备2套），单套干化能力100t/d；新建冷凝液处置系统一套，设计处理水量初步确定为160m³/d，同时预留远期扩建能力 | 6688 | 212 | 3% | 5000 | 通过电厂的过热蒸汽实现对污泥的干化和掺烧，日处理量达200t/d，能够实现污泥的减量化、资源化和无害化 | 在建 |
| 134 | 嘉善县大地污水处理工程有限公司 | 2017-330421-46-01-027552-000 | 嘉兴市嘉善县东部污水处理厂工程 | 嘉兴市嘉善县 | 2019-2020 | 日处理污水5万吨，铺设DN560-DN1200污水管网23.2公里，新建、扩建、内部改造泵站5座。项目建成后，污水出水达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》准Ⅳ类标准，年减排COD7665吨 | 59094 | 20617 | 35% | 3000 | 污水出水达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》准Ⅳ类标准，年减排COD7665吨 | 在建 |
| 135 | 海宁欣源水务有限公司 | 2019-330481-77-01-005711-000 | 2019年海宁市污水干管提升工程项目 | 嘉兴市海宁市 | 2019-2020 | 新建污水管道约15.4公里，新建污水泵站2座，改造污水泵站3座 | 3322 | 620 | 18.66% | 1700 | 有效提升海宁市域的污水输送能力，尤其是西水东送的能力，建成后可以促进海宁3座污水厂的水量配置，增加环境效益和经济效益 | 在建 |
| 136 | 海宁首创水务有限责任公司 | 2019-330481-77-01-044213-000 | 海宁市丁桥污水处理厂清洁排放技术改造项目 | 嘉兴市海宁市 | 2019-2021 | 对丁桥污水处理厂一二三期进行提标改造，设计处理规模为15万吨/日，出水水质将达到浙江省地方标准DB33/2169-2018《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》的要求 | 8496 | 0 | 0 | 1000 | 提高污水厂出水水质，增加环境效益和经济效益 | 未开工 |
| 137 | 兰溪市污水管网建设管理有限公司 | 2018-330781-78-03-034176-000 | 灵洞污水管网至城南干管工程 | 金华市兰溪市 | 2019-2019 | 新建灵洞规划2号预制式污水泵站一座，从新建2号污水泵站至已建成城南污水干管段污水管道，铺设DN500污水压力管（含过江段）、D800污水重力管等，设置顶管工作井、顶管接收井、压力释放井等，全长约2.5公里 | 2457 | 1228 | 50% | 1229.39 | 通过污水的收集避免污染环境 | 在建 |
| 138 | 兰溪市宏图高新园区开发有限公司 | 2018-330781-78-03-073730-000 | 经济开发区至污水主干管管网建设工程（曹家变-兰江西岸） | 金华市兰溪市 | 2019-2020 | 新建污水主干管全长约7650米，道路桩号（K1+972-2+032） | 6350 | 2100 | 30% | 6350 | 通过污水的收集避免污染环境 | 在建 |
| 139 | 兰溪市梅江基础设施建设有限公司 | 2019-330781-78-03-047438-000 | 梅江污水处理厂二期改扩建工程 | 金华市兰溪市 | 2018-2020 | 改扩建梅江镇污水处理厂，新增处理规模1万吨/日 | 10000 | 200 | 2% | 1000 | 通过污水的收集避免污染环境 | 已备案，环评，稳评等进行中 |
| 140 | 义乌市水处理有限责任公司 | 2018-330782-46-01-042794-000 | 义乌市双江湖净水厂工程 | 金华市义乌市 | 2019-2022 | 建设全地埋式污水处理厂，处理规模16万m³/日，出水水质在达到国家一级A类标准基础上，达到浙江省地方标准（DB33/2169-2018），部分指标可达到地表三类水标准。年减排COD21608吨 | 137899 | 6128 | 5% | 10000 | 日处理污水16万吨，年减排COD21608吨 | 在建 |
| 141 | 武义县王宅镇 | 2019-330723-77-01-008080-000 | 王宅污水收集处理PPP项目 | 金华市武义县 | 2019-2021 | 包含建设一个占地3000平方米、日处理污水2500吨的污水处理厂和王宅镇区污水处理工程 | 7865 | 1880 | 24% | 3000 | 日处理污水2500吨 | 在建 |
| 142 | 武义王宅问源环境治理有限公司 | 2019-330723-77-01-008080-000 | 武义县王宅镇区污水处理厂建设工程 | 金华市武义县 | 2019-2020 | 日处理污水0.25万吨。项目建成后，污水出水中COD、氨氮、总氮、总磷指标达到《浙江省城镇污水处理厂清洁排放指导标准》中的限值满足地表水水域环境功能和保护目标IV类要求，其余指标仍执行《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准，年减排COD292吨 | 2425 | 75 | 3% | 225 | 对王宅镇域的污水进行收集处理，日处理污水0.25万吨，年减排COD1716吨 | 已完成前期审批工作，正在办理施工许可证 |
| 143 | 龙游华水水业发展有限公司 | 2018-330825-77-01-090210-000 | 龙游华水水业发展有限公司污水处理中心提标改造工程 | 衢州市龙游县 | 2019-2020 | 通过对现有污水处理厂进行提标改造，改造规模4万m3/d。主要建设内容包括新建高效澄清池、消毒接触池，改造现状CASS池、加药间、排江泵房、鼓风机房等 | 3772 | 0 | 0 | 2500 | 可减少污染物排放量CODCr：29.2吨/年；TN：4.38吨/年；NH3-N：5.11吨/年；TP：0.29吨/年 | 在建 |
| 144 | 浙江寰龙环境科技有限公司 | 2016-330825-10-03-027735-000 | 衢州市龙游县建设海绵城市配套新型建材产业园 | 衢州市龙游县 | 2017-2022 | 本项目主要是对以生活市政污泥为主的一般固废进行减量化、无害化、资源化处置利用。处置能力400-500吨/天 | 42823 | 22751 | 53% | 10000 | 有效解决当前迫切的污泥处置问题，大大缓解矿山过度开采，年可节约矿山资源50万方，节约土地150亩，明显减少飞灰（危废）的环境污染物的产生 | 在建 |
| 145 | 江山市城市发展投资有限公司 | 2019-330881-47-01-015905-000 | 江山市中心城区雨污管网改造及附属配套工程 | 衢州市江山市 | 2019-2021 | 改造中心城区雨污合流管网，铺设DN300-800管网21公里 | 60000 | 1963 | 3% | 7000 | 项目建成后将有效控制中心城区的水污染、改善和保护环境，为创造优良的环境卫生城市打下坚实基础，具有良好的环境效益 | 在建 |
| 146 | 嵊泗县城乡建设投资开发有限公司 | 2019-330922-78-02-040533-000 | 舟山市嵊泗县泗礁本岛污水处理厂迁建工程 | 舟山市嵊泗县 | 2019-2021 | 日处理污水2万吨，一期1.2万吨/日；铺设污水管网总长度约11公里。项目建成后，污水出水达到A级排放标准，年减排COD1095吨 | 17500 | 0 | 0% | 1000 | 项目建成后能日处理污水2万吨，一期1.2万吨/日 | 未开工 |
| 147 | 洋山镇人民政府 | 2019-330922-78-01-018095-000 | 洋山镇新建污水支管网工程（一期） | 舟山市嵊泗县 | 2019-2020 | 改造城东社区新宫片区1000户污水支管网 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 提高洋山镇污水收集能力，实现城乡污水全部达标 | 在建 |
| 148 | 台州市椒江前所污水处理厂 | 2018-331002-46-01-33336-000 | 台州市椒江前所污水处理厂改扩建及配套工程 | 台州市椒江区 | 2018-2021 | 污水处理厂一期提标工程规模为1.95万m3/d，扩建工程规模为3.05万m3/d，项目建成后，总污水处理规模达到5万m3/d | 16500 | 2627 | 15.90% | 4000 | 项目建成后，总污水处理规模达到5万m3/d，满足椒江北部地区生活污水处理和建筑污水处理的能力 | 在建 |
| 149 | 临海市富春紫光污水处理有限公司 | 2018-331082-77-02-98717-000 | 临海市城市污水处理厂一期提标工程 | 台州市临海市 | 2019-2020 | 项目对临海市城市污水处理厂一期8.0万m3/d处理设施进行改造提升，由一级A标准提升到台州市地方排放标准。包括一期加药间的改造（面积339.9平方米）和一期提标反硝化深床滤池（尺寸46.1米*32.78米）的建设 | 3200 | 0 | 0 | 2500 | 每年可截留大量的污染物，对改善区域水环境质量具有积极的作用；对提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用，工程的环境效益十分明显 | 立项 |
| 150 | 温岭市污水处理有限公司 | 2018-331081-77-01-065897-000 | 台州市温岭市上马污水处理厂准IV提标工程 | 台州市温岭市 | 2019-2020 | 日处理污水1.98万m3/d。项目建成后，污水出水达到准IV标准 | 7425 | 800 | 11% | 3000 | 污水出水达到准IV标准，年减排COD3398.7吨 | 在建 |
| 151 | 温岭市东部控股有限公司 | 2017-331081-77-01-33240-000 | 温岭市东部新区南片污水处理厂二期工程 | 台州市温岭市 | 2017-2020 | 占地8400平方米，日处理污水0.98万吨，服务范围为东部新区十三选址以南的规划区域，面积为14.5km2，同时接纳松门污水处理厂约8000m3/d的污水 | 5766 | 546 | 9.47% | 1000 | 工程采用AAO工艺，污水厂进水水质CODCr≤350mg/L | 在建 |
| 152 | 丽水市供排水有限责任公司 | 2016-331100-78-01-031324-000 | 丽水市腊口污水处理厂一期工程 | 丽水市 | 2019-2021 | 日处理污水12万吨，铺设DN200-1000污水管网4公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD14892吨 | 45682 | 20100 | 44% | 13000 | 《城镇污水处理厂主要水污染源排放标准》（DB33/2169- 2018）要求，2022年前出水水质需达到地方清洁排放标准 | 在建 |
| 153 | 丽水金源水务发展有限公司 | 2017-331102-46-01-067028-000 | 丽水市莲都区碧湖第二污水处理厂工程 | 丽水市莲都区 | 2019-2021 | 日处理污水1万吨，铺设DN300-1500污水管线25.298km，铺设镇区DN110-1200污水管网258.93km。项目建成后，污水出水达到浙江省城镇污水处理厂清洁排放标准，年减排COD1716吨 | 41318 | 8954 | 21% | 15000 | 有效的收集周边地区的污水，改善生态环境 | 在建 |
| 154 | 云和县住房和城乡建设局 | 2019-331125-78-01-040917-000 | 丽水市云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 | 丽水市云和县 | 2019-2021 | 新建一套独立深度处理系统。改造后出水达到准四类标准，年减排COD219吨。敷设DN400-1800雨水管约49.5公里，DN300-1800污水管约55.2公里，砌筑检查井约3500个，路面修复约21.3万平方米；安装建筑立管约208.5千米 | 46711 | 4000 | 9% | 8000 | 县城污水收集率达到90%，处理率92%以上，污水处理厂实现准四级排放，年减排COD219吨 | 在建 |
| 155 | 云和县崇头集镇建设发展有限公司 | 2018-331125-77-01-008515-000 | 丽水市云和县崇头镇污水处理厂新建项目 | 丽水市云和县 | 2020-2021 | 日处理污水1500吨，铺设DN200-800污水管网6.1公里。项目建成后，污水处理厂出水达到准四类排放，年减排COD175吨 | 4926 | 0 | 0% | 0 | 镇区污水收集率达到90%，集中处理率92%以上，达到准四类排放，年减排COD175吨 | 完成可行性研究报告审批，目前正在对工艺方案进行优化 |
| 156 | 缙云县建设局 | 2018-331122-77-01-093608-000 | 缙云县第三污水处理厂工程 | 丽水市缙云县 | 2019-2021 | 项目用地约40亩，日处理2万吨污水处理厂一座，包括隔栅井、泵房、初沉池、二沉池、综合用房、管网等 | 8000 | 0 | 0 | 1300 | 保障下游饮用水源地环境安全，实现可持续发展 | 未开工 |
| 157 | 松阳县工业园区 | 2017-331124-48-01-066439-001 | 松阳县工业园区一、二、四期生活污水、雨水主管网零直排修复工程 | 丽水市松阳县 | 2019-2020 | 根据污水、雨水零直排要求，为杜绝因污水管网渗漏而污染地下水及周边河道水质，防止因雨水管道渗漏，坍塌而造成路面的沉降、开裂，对园区内生活污水雨水进行修复 | 1064 | 20 | 1.80% | 500 | 按照省、市关于工业园区零直排的要求，做好管网修复，防止雨污水渗漏，提升园区水环境 | 已完成项目设计、备案等工作，近期可开工建设 |
| （七）生态保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 仙居生物多样性发展有限公司 | 2017-331024-77-01-01129-001 | 仙居县李家畈、茅草山、天高尖生态修复工程 | 台州市仙居县 | 2018-2019 | 李家畈、茅草山、天高尖进行废水（地表水）污染治理、堆放区管控与治理、围墙（护墙）修复、边坡加固、宣教场所等基础设施、配套服务设施、附属工程建设。拟建废水处理过滤花园系统约4300m2，复绿约12000m2，覆膜15000m2，监测井（泵）深约7米等 | 1851 | 302.2 | 16.33% | 600 | 项目实施后有效保护了生态环境，遏制了废渣污染扩散，阻止了重金属污染事故的发生，确保下游村庄有一个安全的生存和生活环境，保护了人民群众的利益。同时，对仙居县的重金属污染治理具有重要意义 | 在建 |
| （八）海水淡化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 嵊泗县洋山镇大洋自来水厂 | 2018-330922-47-01-008088-000 | 洋山镇海水淡化扩容提升工程 | 舟山市嵊泗县 | 2018-2020 | 新增2000吨/日的海水淡化设备一套，扩建厂房、水池、电气等 | 2000 | 500 | 25% | 1000 | 建成后能新增供水能力约2000吨/日 | 完成土建招投标 |
| 160 | 嵊泗县枸杞乡自来水厂 | 2018-330922-46-01-008089-000 | 枸杞乡海水淡化三期工程 | 舟山市嵊泗县 | 2018-2020 | 新增2000吨/日的海水淡化设备一套，新建气浮池、后矿化池、海水淡化取水口等 | 2000 | 500 | 25% | 1200 | 建成后能新增供水能力约2000吨/日 | 已于9月取得施工许可证 |
| 161 | 嵊泗县花鸟岛市政管理服务有限公司 | 2018-330922-46-01-008102-000 | 花鸟乡海水淡化厂一期工程 | 舟山市嵊泗县 | 2018-2020 | 新建2000吨/日海水淡化厂1座，一期建设主厂房、清水池等，安装海水淡化设备 | 2900 | 345 | 12% | 1200 | 建成后能新增供水能力约2000吨/日 | 正在进行土建概算编制 |
| （九）大气污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 2018-330783-77-03-005407-000 | 化学制药有机废气RTO蓄热式焚烧治理项目 | 金华市东阳市 | 2018-2020 | 项目采用先进的RTO有机废气治理技术，引进蓄热式氧化器等进口设备1台（套），购置两级喷浴系统设备、大口径阻火器、差压变送器等国产废气治理设备。通过项目的实施，建成处理能力为20000立方米/小时的蓄热式焚烧治理装置 | 2080 | 1530 | 74% | 360 | 项目预计每年可以削减来自污水站、生产车间、废溶剂、危险固废等生产环节中产生的挥发性有机物（VOCs）165吨，大气排放达到环保部门监测和排放标准要求 | 在建 |
| 163 | 衢州元立金属制品有限公司 | 2019-330800-31-03-041144-000 | 炼钢除尘超低改造及散点除尘技改项目 | 衢州市 | 2019-2020 | 购置除尘器、滤袋、管道、非标烟罩、阀门、风机、电机、变频器、配电柜、控制柜、电缆及其他辅助设备，对炼钢车间的转炉、精炼炉、连铸机大包回转台、混铁炉、热修包、喂丝及上料等散点尘源点进行除尘改造，项目建成后可有效的改善厂区空气质量 | 5200 | 1500 | 29% | 4500 | 项目预计新增年减少粉尘排放量200t/a左右 | 在建 |
| 164 | 衢州东港环保热电有限公司 | 2018-330803-44-02-025638-000 | 衢州东港环保热电有限公司热电联产三期扩建工程 | 衢州市衢江区 | 2019-2020 | 2台180t/h高温高压循环流化床锅炉配套1台40MW背压式汽轮发电机组及相关配套系统 | 35000 | 1000 | 3% | 5000 | 项目的实施，可替代淘汰企业供热范围内的分散小锅炉；项目新建锅炉燃煤烟气中主要污染物的排放水平远远优于企业供热范围内替代淘汰的分散小锅炉，故项目的实施对于区域环境质量的提升具有积极意义 | 在建 |
| 165 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2019-331082-27-03-21200-000 | 整体厂区大型环保装置提升项目 | 台州市临海市 | 2019-2021 | 采用国内先进的技术或工艺，购置废气蓄热焚烧（RTO）装置、废气总系统喷淋吸收装置及中水回用、废水处理设备、乙酸乙酯深冷回收装置等国产设备，建设45000Nm³/h处理风量的废气蓄热焚烧装置、2000t/d处理能力的厌氧塔、32000m³/h处理能力的废气总系统喷淋吸收装置和1吨/天处理能力的乙酸乙酯深冷回收装置等废气废水处理系统 | 3625 | 244 | 6.74% | 1000 | 每年可减少VOC排放225吨，削减COD19吨，回收乙酸乙酯220吨，中水回用4.5万吨。可间接实现经济效益超过238.8万元/年 | 在建 |